附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：示范园污水处理运行资金

实施单位（公章）：尼勒克县科学技术局

主管部门（公章）：尼勒克县科学技术局

项目负责人（签章）：张镇军

填报时间：2025年04月21日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景
党的十八大以来，党中央、国务院把生态文明建设和环境保护摆上更加重要的战略位置，作出一系列重大决策部署，认识高度、推进力度、实践深度前所未有，牢固树立和贯彻落实“五位一体”（即经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设五位一体）的总体布局和发展理念。习近平总书记对生态文明建设和环境保护提出一系列新理念新思想新战略，将生态环境质量总体改善列为全面建成小康社会目标。
自治区深入贯彻落实习近平总书记关于新疆工作总目标再动员会议提出，要在社会稳定和长治久安总目标的统领下，加强生态环境保护，严守生态保护底线，建立产业准入负面清单，严禁“三高”项目进新疆，实行环境保护“一票否决”，严格水资源管理，落实生态环境保护责任，确保新疆天蓝地绿水清。坚决保护好新疆的森林、冰川、河流、湖泊、湿地、植被、绿洲和草原，加快建设资源节约型、环境友好型社会，努力把新疆建成山川秀美、人文厚重、和谐宜居、绿色低碳的生态文明省区。
污水处理是保障生态环境的重要环节。近年来，尼勒克县坚定不移走生态优先、绿色低碳的发展之路，全力推进污水处理厂工程建设，不断提升污水处理能力，加快推动绿色低碳发展，持续改善生态环境质量，全面增强综合治理和城市承载能力。
乡村振兴融合发展示范园初步投产设备需要调试，为确保园区顺利运行，在污水系统调试期间产生的电费、药费、人工费等暂时只能由县财政先垫资，调试完成后再由园区管理单位核算运营成本，向企业收取运营相关费用。
2.主要内容
（1）项目名称：示范园污水处理运行资金项目（以下简称“该项目”或“项目”）
（2）项目主要内容：资金拨付给尼勒克县旅投公司，保障乡村振兴融合发展示范园工作正常运转，按需购置办公设备、支付聘用人员工资及园区电费，并保障运行正常。
3.实施情况
实施主体：尼勒克县科学技术局
实施时间：本项目实施时间为2024年1月—2024年12月。
实施情况：
项目前期准备工作：项目实施前期，单位负责人员围绕乡村振兴融合发展示范园资源、风险、合规性等开展了具体的摸排和准备工作。一明确了项目的核心目标与需求；二组建了团队并进行了职责梳理；三确认资金来源并制定分项预算表；四制定详细执行计划。
项目实施：根据乡村振兴融合发展示范园按月上报聘用人员考勤及实际产生的电费，尼勒克县科学技术局制作统计表及资金申请报告，财务人员审核后提交至财政局审核并申请拨付至尼勒克县旅投公司。
项目完成：2024年1月-2024年3月，支付了乡村振兴融合发展示范园2名聘用人员3次的工资，同时于2024年12月前支付了乡村振兴融合发展示范园电费36000元，通过项目的实施，提高园区办公环境。
4.项目实施主体
（1）主要职能
①宣传贯彻落实党和国家及自治区、自治州科技工作的方针、政策法律、法规；组织研究制定本县的科技发展战略、规划以及科技促进经济与社会发展的政策、措施；研究确定全县科技发展的布局和优先领域；组织实施县城科技创新体系建设，提高全县科技创新能力；协同有关部门运用行政、经济、法律等手段，加强对科技工作的协调，推动全县科技进步和科技事业发展。
②制定全县科技发展的中长期规划和年度计划，并组织实施；合理配置科技经费；负责全县的科技统计工作。
③对科技试验、示范和推广项目进行筛选和可行性论证，认真做好对项目的组织、申报和项目实施管理工作，针对制约本县生产中的技术难题，组织力量攻关，更好地为经济建设服务。
④管理全县自然科学技术及科学技术成果，组织对科技成果进行登记、鉴定、评审、奖励；积极协同有关部门管理和培育技术市场，指导民办科技工作，促进科技成果向商品化、产业化方向的转移。归口管理全县的科技信息、科技宣传、科技扶贫工作；组织实施科技兴县、科技合作、科技培训、科技攻关、科技交流；组织科技人员参与科技、经济、社会发展重要决策的研究与咨询活动，促进科技工作与经济建设的紧密结合；参与政府特贴专家、优秀专业技术人员和少数民族人才特培等候选人的筛选、推荐工作。主管全县的科普工作。负责编制科普工作发展规划和计划，部署工作、督促检查，对科普工作实行政策引导，做好协调与服务，与县有关部门组成科普工作联席会议；普及科学知识，捍卫科学尊严，维护科技工作者合法权益；实施“素质工程”，开展针对全体劳动者的科技培训和专业人员的继续教育工作，抓好农函大的招生和农牧民技术员的职称评审工作；组织科技工作者通过各种途经和形式发挥参政、议政的作用，推动决策的科学化、民主化进程，发挥离退休科技工作者的作用。管理全县范围内的学会、协会、研究会，对基层和企业的协会组织进行业务指导；开展经常性、群众性、社会性的科普活动，以青少年、农村干部、群众和各级领导为重点对象，弘扬科学精神、宣传科学思想、倡导科学方法、普及科学知识、发挥科普工作主力军的作用；评选优秀论文，推荐优秀科技人才、提高各族科技工作者的思想道德素质和文化、学术水平。
（2）机构设置情况
尼勒克县科学技术局机构设置：无下属预算单位，内设2个科室，分别是：办公室、财务室。
尼勒克县科学技术局单位人员总数25名，其中：在职8名，退休17名，离休0名。实有人员8人。5.资金投入和使用情况
5.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为6万元，资金来源为本级部门预算资金，其中：财政资金6万元，其他资金0万元。2024年实际收到预算资金6万元，预算资金到位率为100%。
（2）项目资金实际使用情况分析
本项目实际支付资金6万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付聘用人员工资2.4万元，支付园区电费3.6万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
保障乡村振兴融合发展示范园工作正常运转，按需购置办公设备、支付聘用人员工资及园区电费，并保障运行正常。
2.阶段性目标
项目前期准备工作：项目实施前期，单位负责人员围绕乡村振兴融合发展示范园资源、风险、合规性等开展了具体的摸排和准备工作。一明确了项目的核心目标与需求；二组建了团队并进行了职责梳理；三确认资金来源并制定分项预算表；四制定详细执行计划。
项目实施：根据乡村振兴融合发展示范园按月上报聘用人员考勤及实际产生的电费，尼勒克县科学技术局制作统计表及资金申请报告，财务人员审核后提交至财政局审核并申请拨付至尼勒克县旅投公司。
项目完成：2024年1月-2024年3月，支付了乡村振兴融合发展示范园2名聘用人员3次的工资合计2.4万元，同时于2024年12月前支付了乡村振兴融合发展示范园电费3.6万元。
根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：
（1）项目产出指标
①数量指标
“补助企业数量”指标，预期指标值为“大于等于1家”；
“聘用人员数量”指标，预期指标值为“大于等于2人”；
“工资发放次数”指标，预期指标值为“大于等于3次”。
②质量指标
无此类指标。
③时效指标
“补助资金拨付及时率”指标，预期指标值为“大于等于95%”；
（2）项目成本指标指标
①经济成本指标
“支付园区电费”指标，预期指标值为“小于等于36000元”；
“园区聘用人员月工资”指标，预期指标值为“小于等于4000元/月”。
②社会成本指标
无此类指标。
③生态环境成本指标
无此类指标。
（3）项目效益指标
①经济效益指标
无此类指标。
②社会效益指标
“提高园区办公环境”指标，预期指标值为“有效提高”。
③生态效益指标
无此类指标。
（4）项目满意度指标
①满意度指标
无此类指标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价的目的
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）文件精神，开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步完善绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为示范园污水处理运行资金项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。
3.绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（38.00%）、效益指标（22.00%）四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1:示范园污水处理资金支出绩效评价指标体系”。
3.评价方法
绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用因素分析法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。
三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。
①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下:
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：成本效益分析法	分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。
4.评价标准
本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。定量指标：通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标；定性指标：通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备
我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
巴塔（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价报告的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；
马秀花（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析，整理成标准化文档，收集被评价对象的基础资料，汇总关键数据，制作数据台账；
沙尔山（评价小组组员）：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。
2.组织实施
2025年3月5日-3月15日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
3.分析评价
2025年3月20日-3月30日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　
4.撰写与提交评价报告
2025年4月1日-4月15日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
本级绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则、重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合运用不同的评价方法，结合评价标准和评分规则，项目综合得分为100分，评价结果为优。本项目较大程度达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下三方面：
一是本项目的实施对污水处理进行完善，有效解决了污水排放问题，改善了生活环境，提高居民的生活质量，进而增强人民群众的向心力和凝聚力。
二是保障园区污水处理正常运转，既可以带动社会投资，促进居民消费，扩大社会就业，又可以发展社区公共服务，加强社会管理，是扩内需、惠民生、保稳定的重要结合点。随着社会经济的快速发展，现有的基础设施条件方面存在较大的不足，基础设施配套条件不完善成为经济发展的局限，不符合现阶段社会经济快速发展对城市住房条件的要求，也不能满足居民对居住条件的要求。
三是城镇污水处理系统是城镇重要的基础设施，加大污水处理基础设施建设，是促进水污染防治，改善水环境质量的客观需要，关系到广大人民群众身体健康和生活质量改善；是提高污水处理水平，推进污水处理产业化、市场化的重要举措，对促进水污染防治具有十分重要的现实意义。
（二）评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。
本项目年初预算资金总额为6万元，全年预算数为6万元，全年执行数为6万元，预算执行率为100%。
示范园污水处理运行资金项目支出绩效评价指标体系总体完成率为100%，项目预算执行率与示范园污水处理运行资金项目支出绩效评价指标体系总体完成率之间的偏差为0%。
经评价分析，项目总体实施情况较好，项目综合得分为100分，评价结果为优。实际已完成补助了1家企业、支付了聘用人员2名3次的工资发放、补助资金拨付及时率达100%、支付园区电费36000元、完成了园区聘用人员月工资支付4000元、有效提高了园区办公环境。
（三）相关评分表
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用比较法、公众评判法、因素分析法等对该项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量18个，实现三级指标数量18个，总体完成率为100%。综合评价结论如下：
项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；
过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；
项目产出类指标共设置4个，满分指标4个，得分率100%；
项目成本类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%；
项目效益类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21分，实际得分21分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
本项目立项符合符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；本项目立项符合项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需内容，符合行业发展规划和政策要求；
本项目立项符合《尼勒克县科技局单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“组织科技人员参与科技、经济、社会发展重要决策的研究与咨询活动，促进科技工作与经济建设的紧密结合”，属于我单位履职所需；
根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2060101”经济分类为“30201”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施项目。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序规范。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“保障乡村振兴融合发展示范园工作正常运转，按需购置办公设备、支付聘用人员工资及园区电费，并保障运行正常”；本项目实际工作内容为：截止2024年12月31日，本项目实际支出资金6万元，预算执行率为100%。通过实施本项目，补助了1家企业、聘用人员2名、工资发放3次、补助资金拨付及时率达100%、支付园区电费36000元、园区聘用人员月工资支付4000元、有效提高了园区办公环境。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成了数量指标、时效指标、成本指标，效益指标，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标4个，三级指标7个，定量指标6个，定性指标1个，指标量化率为85.71%，量化率达70.00%以上。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
本项目预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为保障乡村振兴融合发展示范园工作正常运转，按需购置办公设备、支付聘用人员工资及园区电费，并保障运行正常，项目实际内容为保障乡村振兴融合发展示范园工作正常运转，按需购置办公设备、支付聘用人员工资及园区电费，并保障运行正常，预算申请与《示范园污水处理运行资金项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金6万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：单位标准为预算确定的项目投资额，数量为6万。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准4分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《关于申请示范园污水处理运行资金的请示》和《示范园污水处理运行资金项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《尼财预公用【2024】2号文》文件显示，本项目实际到位资金6万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况。

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为6万元，其中：本级财政安排资金6万元，其他资金0万元，实际到位资金6万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（6/6）*100.00%=100.00%。得分=资金到位率*分值=100.00%*3=3.00分。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
（2）预算执行率
本项目实际支出资金6万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（6/6）*100.00%=100%。得分=预算执行率*分值=100%*5.00=5分。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。
（3）资金使用合规性
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《尼勒克县科技局单位资金管理办法》《尼勒克县科技局专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《尼勒克县科技局资金管理办法》《尼勒克县科技局收支业务管理制度》《尼勒克县科技局政府采购业务管理制度》《尼勒克县科技局合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了示范园污水处理运行资金项目工作领导小组，由张镇军任组长，负责项目的组织工作；李军任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：李军和赵秀丽，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标由2个二级指标和4个三级指标构成，权重分28分，实际得分28分，得分率为100%。
1.数量指标完成情况分析
“补助企业数量”指标：预期指标值为“大于等于1家”，实际完成指标值为“1家”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为8分，根据评分标准得8分。
“聘用人员数量”指标：预期指标值为“大于等于2人”，实际完成指标值为“2人”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为8分，根据评分标准得8分。
“工资发放次数”指标：预期指标值为“大于等于3次”，实际完成指标值为“3次”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。
2.质量指标完成情况分析
无质量指标。
3.时效指标完成情况分析
“补助资金拨付及时率”指标：预期指标值为“大于等于95%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。
4.经济成本指标完成情况分析
项目成本情况指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分10分，实际得分10分。
“支付园区电费”指标：预期指标值为“小于等于36000元”，实际完成指标值为“36000元”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。
“园区聘用人员月工资”指标：预期指标值为“小于等于4000元/月”，实际完成指标值为“4000元/月”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分22分，实际得分30分。
1.社会效益完成情况分析
“提高园区办公环境”指标：预期指标值为“有效提高”，实际完成指标值为“有所提高”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为22分，根据评分标准得22分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1.高效沟通协作极大提升工作推进效率，迅速协调资源解决难题，极大提升工作推进效率，保障项目各环节紧密衔接；
2.在不影响整体目标前提下满足新需求灵活应变调整，凸显灵活应变的重要性；
3.对关键指标严格把控，保证交付成果高质量，收获项目高度认可，提升项目声誉。
（二）存在的问题及原因分析
1.资源分配不均，前期对部分任务工作量预估失误，导致人力、物资集中在个别环节，其他环节资源短缺，影响项目均衡推进，延误整体进度；
2.部分成员在新技术应用、复杂业务流程处理上能力欠缺，培训未及时跟上，造成工作效率低下、成果质量波动。
（三）下一步改进措施
1.强化前期调研，全面收集行业、市场需求、技术趋势等信息，科学设置年初绩效目标，严格按照资金使用计划安排支出，提高资金使用率，充分发挥资金使用效益；
2.完善论证机制，为项目决策提供充足依据，降低决策盲目性，确保项目决策科学合理。

六、有关建议

加强该项目补助资金管理，建立起项目资金管理制度，严格做到专款专用，防止挤占、挪用、滞留资金现象发生。同时，认真记录资金扶持情况，做到账目清晰、管理规范、服务到位，切实提高资金使用效益。
健全制度，明确职责分工，制定详细的项目成员职责说明书，确保各项任务责任到人，提高工作协同性；加强风险管理及督促检查，建立分险识别、评估应对体系，定期开展分险排查，制定应对预案，将分险控制在可承受范围内，保障项目顺利推进。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目产生的部分间接性效果无法在短期内进行衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。
（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。