尼勒克县交通运输局本级2024年度部门决算

公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

1、承担综合运输体系的规划协调工作、政策、标准制定。

2、承担全县道路运输市场监管责任。

3、组织实施公路交通工程建设、管理和维护。

4、指导全县公路行业生产和应急管理工作等重要职能。

### 二、机构设置及人员情况

尼勒克县交通运输局本级2024年度，实有人数37人，其中：在职人员26人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员11人,增加0人。

尼勒克县交通运输局本级无下属预算单位，下设4个科室，分别是：交通运输局以办公室、客管办、项目执行办、综合行政执法大队。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计13,425.31万元，其中：本年收入合计13,425.31万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计13,425.31万元，其中：本年支出合计13,425.31万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加7,171.27万元，增长114.67%，主要原因是：本年增加尼勒克县2021年第五批农村公路建设项目（第二合同段）尼勒克县中部乡（镇）村组道路建设项目、尼勒克县危桥改造建设项目（尼勒克县喀拉托别大桥）设计施工总承包（EPC）项目资金、2023年农村客运补贴资金项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入13,425.31万元，其中：财政拨款收入13,425.31万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出13,425.31万元，其中：基本支出498.79万元，占3.72%；项目支出12,926.52万元，占96.28%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计13,425.31万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入13,425.31万元。财政拨款支出总计13,425.31万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出13,425.31万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加7,171.27万元，增长114.67%，主要原因是：本年增加尼勒克县2021年第五批农村公路建设项目（第二合同段）尼勒克县中部乡（镇）村组道路建设项目、尼勒克县危桥改造建设项目（尼勒克县喀拉托别大桥）设计施工总承包（EPC）项目资金、2023年农村客运补贴资金项目。与年初预算相比，年初预算数11,625.90万元，决算数13,425.31万元，预决算差异率15.48%，主要原因是：年中追加尼勒克县2021年第五批农村公路建设项目（第二合同段）尼勒克县中部乡（镇）村组道路建设项目、尼勒克县危桥改造建设项目（尼勒克县喀拉托别大桥）设计施工总承包（EPC）项目资金。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13,337.91万元，占本年支出合计的99.35%。与上年相比，增加7,083.87万元，增长113.27%，主要原因是：本年增加尼勒克县2021年第五批农村公路建设项目（第二合同段）尼勒克县中部乡（镇）村组道路建设项目、尼勒克县危桥改造建设项目（尼勒克县喀拉托别大桥）设计施工总承包（EPC）项目资金、2023年农村客运补贴资金项目。与年初预算相比,年初预算数11,625.90万元，决算数13,337.91万元，预决算差异率14.73%，主要原因是：年中追加尼勒克县2021年第五批农村公路建设项目（第二合同段）尼勒克县中部乡（镇）村组道路建设项目及尼勒克县危桥改造建设项目（尼勒克县喀拉托别大桥）设计施工总承包（EPC）项目资金。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)68.80万元,占0.52%。

2.卫生健康支出(类)22.90万元,占0.17%。

3.农林水支出(类)2,242.00万元,占16.81%。

4.交通运输支出(类)10,969.92万元,占82.25%。

5.住房保障支出(类)34.29万元,占0.26%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为7.37万元，比上年决算增加1.61万元，增长27.95%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为44.34万元，比上年决算增加6.58万元，增长17.43%,主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为17.10万元，比上年决算增加10.83万元，增长172.73%,主要原因是：本年补发以前年度退休人员职业年金，故支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少35.99万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为16.66万元，比上年决算增加4.25万元，增长34.25%,主要原因是：人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为5.83万元，比上年决算增加1.23万元，增长26.74%,主要原因是：人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为0.41万元，比上年决算减少0.38万元，下降48.10%,主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗，相应支出减少。

8.节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少100.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少新能源公交车补助。

9.农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少63.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少农村公路建设项目，导致本年度项目资金较上年减少。

10.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为2,242.00万元，比上年决算增加2,242.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加尼勒克县2021年第五批农村公路建设项目（第二合同段）尼勒克县中部乡（镇）村组道路建设项目资金。

11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):支出决算数为372.80万元，比上年决算增加40.59万元，增长12.22%,主要原因是：本年增加尼勒克县2024年第一批农村公路建设项目（第一合同）和（第二合同段）农村公路建设项目资金，导致本年度项目资金较上年增加。

12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):支出决算数为600.00万元，比上年决算减少2,709.00万元，下降81.87%,主要原因是：本年减少S315线K222+120-苏布台火车站道路建设、西部乡村振兴道路建设项目、S315线乔尔玛-种蜂场道路建设项目。

13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):支出决算数为152.00万元，比上年决算减少340.56万元，下降69.14%,主要原因是：本年减少尼勒克县东部乡（镇）场农牧道路建设项目（喀拉托别乡道路建设项目）、2022年中部乡村振兴道路建设项目（X779线K55+460-巴彦郭勒村二队）。

14.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):支出决算数为9,132.82万元，比上年决算增加8,828.50万元，增长2,901.06%,主要原因是：本年增加尼勒克县危桥改造建设项目（尼勒克县喀拉托别大桥）设计施工总承包（EPC）工程项目。

15.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,307.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年无车辆购置税用于农村公路建设项目支出，故支出较上年减少。

16.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项):支出决算数为712.30万元，比上年决算增加712.30万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2023年农村客运补贴资金。

17.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少212.70万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少资本金及企业补助资金项目前期费用。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为34.29万元，比上年决算增加4.61万元，增长15.53%,主要原因是：人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出498.79万元，其中：人员经费492.30万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费6.50万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计87.40万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入87.40万元。政府性基金预算财政拨款支出总计87.40万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出87.40万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加87.40万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加资源勘探工业信息等支出项目。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数87.40万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加资源勘探工业信息等支出项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出87.40万元。

1.资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项):支出决算数为87.40万元，比上年决算增加87.40万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加资源勘探工业信息等支出项目。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出3.18万元，比上年增加1.61万元，增长102.55%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出3.18万元，占100.00%，比上年增加1.61万元，增长102.55%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.18万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.18万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.18万元，决算数3.18万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数3.18万元，决算数3.18万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度尼勒克县交通运输局本级（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出6.50万元，比上年增加0.15万元，增长2.36%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，减少公用经费支出。

#### （二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额2.33万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.33万元。

授予中小企业合同金额2.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.33万元，占政府采购支出总额的100.00%。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值39.78万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额13,425.31万元，实际执行总额13,425.31万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数3,985.27万元，全年执行数2,855.29万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰的理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好的避免了在经费使用上出现违规行为的几率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的主要问题单位各部门对项目资金的绩效意识还有待加强，对项目资金的分配及使用要加大执行力度，以期实现最大效益化。二是原因分析绩效自评包含项目自评等内容，许多项目经办人员未能参与到绩效工作业务培训中来，对预算绩效工作重视度不够。下一步改进措施：一是加大单位各项目负责人员专业能力培训的力度，对绩效自评管理这项工作引起重视，设立定岗定责，要求各庭室建立权界清晰，分工合理，权责一致，协调配合，建立健全监督机制，发现问题及时报告，大胆履职，开展定期或不定期检查，确保绩效自评工作顺利开展。二是严格按照《预算绩效管理办法》《州财政局机关预算管理办法》的要求对项目资金列入部门预算、进一步规范项目绩效管理工作、及时规范收支账务处理和会计核算等工作。确保项目资金合理、高效使用到位。三是深化学习，努力提高思想理论水平，加强事业心和责任感，并坚持理论联系实际，注重学习以致用。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

| 单位整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 | 尼勒克县交通运输局本级 |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度总资金 | 11,625.91 | 13,425.31 | 13,425.31 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上级资金： | 3,778.98 | 12,927.31 | 12,927.31 | - | - | - |
|  | 本级资金： | 7,046.93 | 498.00 | 498.00 | - | - | - |
|  | 其他资金： | 800.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本年计划完成推动及农村公路建设项目等年度重点工作任务，一、贯彻落实交通运输行业法律、法规，规章，起草政策措施并组织实施。二、负责尼勒克县农村公路建设，负责公路养护管理和路政管理工作，依法保护公路路权。三、负责尼勒克县交通运输行业安全生产和应急管理，指导尼勒克县交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作。 |  |  | 截至2024年12月底，本单位已完成推动农村公路建设项目达到3个，受理客运车辆不文明案件133件，安全生产运营宣传次数达到7次，农村公路日常养护合格率达到100%。贯彻落实交通运输行业法律、法规，规章，负责公路养护管理和路政管理工作，依法保护公路路权。 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 指标1：推动农村公路建设项目 | >=3个 | 2024年工作计划 | 25 | 3个 | 25 |
|  |  | 指标2：受理客运车辆不文明案件 | >=100件 | 2024年工作计划 | 25 | 133件 | 25 |
|  |  | 指标3：安全生产运营宣传次数 | >=6次 | 2024年工作计划 | 20 | 7次 | 20 |
|  | 质量指标 | 指标1：农村公路日常养护合格率 | >=90% | 2024年工作计划 | 20 | 100% | 20 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年普通省道及农村公路建设“以奖代补”项目（加尔托干村道路建设） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 尼勒克县交通运输局本级 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 尼勒克县交通运输局本级 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 426.25 |  | 426.25 |  | 300.00 |  | 10 |  | 70.38% |  | 2.59 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 426.25 |  | 426.25 |  | 300.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 建设尼勒克县S315线K191+200-加尔托干村-S315K199+800道路（农村路）6.23公里，公路等级为四级。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月底，本项目已完成新建公路里程达到6.23公里，项目验收合格率达到100%，建设公路等级达到四级公路，项目完工时限2024年10月，项目资金支付率达到100%，项目实际支出300万元。通过项目实施，有效提升农村公路路况水平，受益群众满意度达到90%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新建公路里程 | 10 | >=6.23公里 | 6.23公里 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | 10 | >=95% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 指标2：建设公路等级 | 10 | 四级 | 四级 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完工及时率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 指标2：项目资金支付及时率 | 10 | >=90% | 100% | 70.38% | 7.04 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 | 项目相关资料提交缓慢，导致资金支出滞后。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提升农村公路路况水平 | 30 | 有效提升 | 基本达成目标 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | 10 | >=90% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 89.63分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年普通省道及农村公路建设“以奖代补”（道路建设） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 尼勒克县交通运输局本级 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 尼勒克县交通运输局本级 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 397.73 |  | 397.73 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 397.73 |  | 397.73 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 尼勒克县S315线K205+940-博尔博松村道路建设项目改建农村公路7.02公里，包含路基工程、桥涵工程、路面工程和交通安全设施工程。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月底，本项目已完成新建公路里程达到7.02公里，项目验收合格率达到95%，建设公路等级为四级公路，项目完工时限为10月，项目实际支出0万元。通过项目实施，有效提升农村公路路况水平，受益群众满意度达到90%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新建公路里程 | 10 | >=7.02公里 | 7.02公里 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | 10 | >=95% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 指标2：建设公路等级 | 10 | 四级 | 四级 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目开工及时率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 指标2：项目完工及时率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提升农村公路路况水平 | 30 | 有效提升 | 基本达成目标 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | 10 | >=90% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 90分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2023年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 尼勒克县交通运输局本级 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 尼勒克县交通运输局本级 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 712.30 |  | 712.30 |  | 712.30 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 712.30 |  | 712.30 |  | 712.30 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2023年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金，尼勒克县补助车辆为300辆车，12辆公交车等。 |  |  |  |  |  |  | 截止2024年12底，本项目已完成补助客运车辆数达到412辆，补助公交车数达到12辆，申请运营补助车辆合规率达到95%，补助发放准确率达到95%，补助发放时限为12月，项目实际支出712.3万元。通过项目实施，有效提升公众出行服务水平，受益群众满意度达到90%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：补助客运车辆数 | 10 | >=300辆 | 361辆 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 指标2：补助公交车数 | 10 | >=12辆 | 12辆 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：申请运营补助车辆合规率 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 指标2：补助发放准确率 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：补助发放时限 | 10 | <=12月 | 12月 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提升公众出行服务水平 | 30 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：受益对象满意度 | 10 | >=90% | 90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金用于农村公路养护支出项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 尼勒克县交通运输局本级 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 尼勒克县交通运输局本级 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 152.00 |  | 152.00 |  | 152.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 152.00 |  | 152.00 |  | 152.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 尼勒克县2024年农村公路小修保养工程项目对全县县道（203公里）、主要乡村道路（500公路）进行小修维护，包括修补坑槽、增设波形梁护栏、增设交通安全指示牌、增设交通安全护栏、修整公路护坡等工程。 |  |  |  |  |  |  | 截止2024年12底，本项目已完成养护县道公路里程达到203公里，养护乡村道路公路里程达到500公里，项目验收合格率达到90%，路面完好率达到90%，项目完工时间2024年10月，项目实际支出152万元。通过项目实施，有效提高公众出行幸福指数，受益补助对象满意度达到90%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：养护县道公路里程 | 10 | >=203公里 | 203公里 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 指标2：养护乡村道路公路里程 | 10 | >=500公里 | 500公里 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1:项目验收合格率 | 10 | >=90% | 90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 指标2：路面完好率 | 10 | >=90% | 90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完工时间 | 10 | <=10月 | 10月 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提高公众出行幸福指数 | 30 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：受益补助对象满意度 | 10 | >=90% | 90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年普通省道及农村公路建设“以奖代补”项目（科蒙乡道路建设） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 尼勒克县交通运输局本级 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 尼勒克县交通运输局本级 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 906.00 |  | 906.00 |  | 300.00 |  | 10 |  | 33.11% |  | 0.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 906.00 |  | 906.00 |  | 300.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 尼勒克县S315线K152+560-科克浩特浩尔乡-G218线K195+800道路建设项目按照三级公路标准改建，此农村公路15公里，含路基工程、桥涵工程、路面工程和交通安全设施工程。 |  |  |  |  |  |  | 截止2024年12底，本项目已完成新建公路里程达到15公里，建设公路等级达到三级公路，公路工程质量达标率达到100%，公路工程质量达标率达到100%，项目完工时限达到100%，项目实际支出300万元。通过项目实施，有效提升农村公路网通达水平，乡镇通车率达到100%，受益群众满意度达到90%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：公路建设里程数 | 15 | >=15公里 | 15公里 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：公路等级 | 15 | 三级 | 三级 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 指标2：公路工程质量达标率 | 10 | >=90 | 100 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完工时限 | 10 | >=12月 | 10月 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提升农村公路网通达水平 | 15 | 有效提升 | 基本达成目标 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 指标2：乡镇通车率 | 15 | >=90% | 90% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | 10 | >=90% | 90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 90分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 尼勒克县交通运输局本级 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 尼勒克县交通运输局本级 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 240.00 |  | 240.00 |  | 240.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 240.00 |  | 240.00 |  | 240.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2022年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金，农村客运车辆为331辆，新能源公交车为12辆，新能源出租车为60辆。 |  |  |  |  |  |  | 截止2024年12底，本项目已完成补助农村客运车辆数量达到331辆，补助新能源公交数量达到12辆，补助新能源出租车数量率达到60辆，补助发放准确率达到90%，补助发放时限为5月，项目实际支出240万元。通过项目实施，有效提升公众出行服务水平，受益群众满意度达到90%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：补助农村客运车辆数量 | 10 | >=331辆 | 331辆 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 指标2：补助新能源公交车辆数量 | 10 | >=12辆 | 12辆 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 指标3：补助新能源出租车辆数量 | 10 | >=60辆 | 60辆 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：补助发放准确率 | 10 | >=90% | 90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：补助发放时限 | 10 | <=12月 | 5月 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：项目受益企业数量 | 30 | >=4个 | 4个 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：补助受益对象满意度 | 10 | >=90% | 90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 尼勒克县喀拉托别大桥建设项目办理用地等前期费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 尼勒克县交通运输局本级 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 尼勒克县交通运输局本级 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 50.39 |  | 50.39 |  | 50.39 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.39 |  | 50.39 |  | 50.39 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 尼勒克县喀拉托别大桥建设项目，桥梁长157延米，桥面宽14.5米，桥梁引道长1.647公里，宽12米。 |  |  |  |  |  |  | 截止2024年12底，本项目已完成支付项目前期费类别4类，资金支付准确率达到100%，项目资金支付及时率达到95%，项目完工时限达到95%，项目开始实施时间是2024年3月，项目实际支出50.39万元。通过项目实施，有效提升公众出行服务水平，项目受益企业数达到10个。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：支付项目前期费类别 | 15 | =4类 | 4类 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：资金支付准确率 | 15 | >=95% | 95% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目资金支付及时率 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 指标2：项目完工时限 | 10 | >=12月 | 12月 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 指标3：项目开始实施时间 | 10 | 2024年3月 | 2024年3月 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提升公众出行服务水平 | 15 | 有效提升 | 基本达成目标 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 指标2：项目受益企业数 | 15 | >=10个 | 10个 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 尼勒克县加哈乌拉斯台乡胡吉尔台村-加曼特村-水泥厂公路改建工程（ZXQYQK） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 尼勒克县交通运输局本级 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 尼勒克县交通运输局本级 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1,100.60 |  | 1,100.60 |  | 1,100.60 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,100.60 |  | 1,100.60 |  | 1,100.60 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 计划改建尼勒克县加哈乌拉斯台乡胡吉尔台村-加曼特村-水泥厂公路等5个项目，改建里程50公里，公路等级三级。 |  |  |  |  |  |  | 截止2024年12底，本项目已完成项目工程数量达到5个，公路建设里程数达到50公里，项目验收合格率达到100%，项目竣工率达到100%，资金拨付及时率达到100%，项目实际支出1100.6万元。通过项目实施，有效提升农村公路路况水平，受益群众满意度达到90%。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：工程项目数量 | 10 | >=5个 | 5个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 指标2：公路建设里程数 | 10 | >=50公里 | 50公里 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | 10 | >=95% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  |  | 指标2：项目竣工率 | 10 | >=90% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：资金拨付及时率 | 10 | >=90% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提升农村公路路况水平 | 30 | 有效提升 | 基本达成目标 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | 10 | >=90% | 90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

### 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

## 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》