附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：尼勒克县新增粮食产能（改善灌溉）水利骨干工程

实施单位（公章）：尼勒克县水利局本级

主管部门（公章）：尼勒克县水利局本级

项目负责人（签章）：李升

填报时间：2025年05月09日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景
国务院印发《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案》（2024-2030年），全面实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动。方案围绕粮食生产关键领域和薄弱环节，谋划部署了农业节水供水等9项支撑性重大工程。2024年，水利部联合农业农村部印发《全国农田灌溉发展规划》，坚持以水定地，科学布局新增灌溉水源和新发展灌溉面积。
尼勒克县是国家、自治区重点扶持的贫困县之一，于2018年摘帽。该县西三乡（苏布台乡、喀拉苏乡、加哈乌拉斯台乡）曾为重点贫困乡，是贫困人口较为集中区域。该区域降雨量少而不均，春旱灾害多发频发，农作物产量低，加之农田基本建设基础薄弱，优质的地表水资源无法得到合理利用，局部地区超载放牧，导致生态环境不断恶化。
项目区水利骨干工程建设后，将全面提升水资源配置保障能力，可有效解决农田的引水灌溉问题，将项目区的旱地变为水浇地，增加粮食播种面积，提升粮食产能。通过用水配置手段和管理服务能力的提升，实现项目劳动力、资本、土地、技术、管理等要素的合理配置，提高农业综合生产能力、增加农民收入、改善农村生产与生活条件，为全面建成小康社会、加快现代化建设创造条件。
2.主要内容
（1）项目名称：尼勒克县新增粮食产能（改善灌溉）水利骨干工程。
（2）项目主要内容：计划完成开展粮食产能（改善灌溉）水利骨干工程前期工作项目个数不低于3个，编制设计报告数量不低于3个，项目资金支付率不低于95%，设计成果完成率达到100%，资金支付及时率达到100%，工程单位建设成本不高于200万元，通过项目的实施，提升水资源保障能力,改善生态系统的平衡和稳定。
3.实施情况
实施主体：尼勒克县水利局。
实施时间：本项目实施时间为2024年1月—2024年12月。
实施情况：尼勒克县新增粮食产能（改善灌溉）水利骨干工程项目，根据《关于拨付2024年重点水利项目前期及重点工作第一批经费的通知》（伊州财农[2024]22号）文件要求编制预算计划。我局召开工程建设领导小组会议研究谈论预算资金，预算申请内容用于项目前期费用共计200万元。为尽快办理完成前期手续，保障项目顺利建设。我局2024年8月27日向尼勒克县财经工作领导小组提交《关于拨付2024年重点水利项目前期及重点工作第一批经费资金的请示》，2024年8月28日财政局下达上级专项指标200万通知书。截至2024年12月底，本项目已完成开展粮食产能（改善灌溉）水利骨干工程前期工作项目个数达到3个，编制设计报告数量达到3个，项目资金支付率达到100%，设计成果完成率达到100%，资金支付及时率达到100%，项目实际支出200万元，通过项目的实施，提升水资源保障能力,改善生态系统的平衡和稳定。
4.项目实施主体
（1）主要职能
负责保障全县水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹协调和保障；承担水资源保护和节约用水的责任的职能等；组织、协调、监督、指挥全县防汛防潮抗旱工作；指导水利工程建设与管理工作；指导农村水利工作；负责水土保持工作；组织指导水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，调处部门间和乡镇（街道）间的水事纠纷，受县政府委托协调处理县际间的水事纠纷，指导水利行政事业；负责重点水利工程安全生产监督管理工作；负责水库移民工作；承办县委、县政府交办的其他事项。
（2）机构设置情况
尼勒克县水利局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、水政水资源管理办公室、水政监察大队、水电勘测设计队、改水防病办公室、河湖长制办公室。
尼勒克县水利局单位人员总数51名，其中：在职23名，退休28名，离休0名。实有人员51人。
5.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为200万元，资金来源为州直资金，其中：财政资金200万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金200万元，预算资金到位率为100%。
（2）项目资金实际使用情况分析
本项目实际支付资金200万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付前期费，包含：勘察设计费60万元、顶管穿越公路安全报告编制费26万元、公路补偿费20.4766万元，进行永久（临时）勘测定界费8.76万元、进行占用生态红线不可避让论证报告费4万元，长期使用（临时占用）林地采伐（咨询费）10万元、林地永久、临时使用补偿费53.5512万元、森林植被恢复费17.2122万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
2024年本项目计划完成开展粮食产能（改善灌溉）水利骨干工程前期工作项目个数不低于3个，编制设计报告数量不低于3个，项目资金支付率不低于95%，设计成果完成率达到100%，资金支付及时率达到100%，工程单位建设成本不高于200万元，通过项目的实施，提升水资源保障能力,改善生态系统的平衡和稳定。
2.阶段性目标
项目前期准备工作：尼勒克县新增粮食产能（改善灌溉）水利骨干工程项目，根据《关于拨付2024年重点水利项目前期及重点工作第一批经费的通知》（伊州财农[2024]22号）文件要求编制预算计划。我局召开工程建设领导小组会议研究谈论预算资金，预算申请内容用于项目前期费用共计200万元。
项目实施：为尽快办理完成前期手续，保障项目顺利建设。我局2024年8月27日向尼勒克县财经工作领导小组提交《关于拨付2024年重点水利项目前期及重点工作第一批经费资金的请示》，2024年8月28日财政局下达上级专项指标200万通知书。尼勒克县水利局根据项目前期费用支付需求，准备资金支付材料，提交至财政局审核通过后，由国库进行直接支付。
项目完成：截至2024年12月底，本项目已完成开展粮食产能（改善灌溉）水利骨干工程前期工作项目个数达到3个，编制设计报告数量达到3个，项目资金支付率达到100%，设计成果完成率达到100%，资金支付及时率达到100%，项目实际支出200万元，通过项目的实施，提升水资源保障能力,改善生态系统的平衡和稳定。
根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：
（1）项目产出指标
①数量指标
“开展粮食产能（改善灌溉）水利骨干项目个数”指标，预期指标值为“大于等于3个”；
“编辑报告数量”指标，预期指标值为“大于等于3个”。
②质量指标
“项目资金支付率”指标，预期指标值为“大于等于95%”；
“设计成果完成率”指标，预期指标值为“等于100%”。
③时效指标
“资金支付及时率”指标，预期指标值为“等于100%”；
（2）项目成本指标指标
①经济成本指标
“工程单位建设成本”指标，预期指标值为“小于等于200万元”；
“项目预算控制率”指标，预期指标值为“小于等于5%”。
②社会成本指标
无此类指标。
③生态环境成本指标
无此类指标。
（3）项目效益指标
①经济效益指标
无此类指标。
②社会效益指标
“提升水资源保障能力改善生态系统的平衡和稳定”指标，预期指标值为“有效提升”；
③生态效益指标
无此类指标。
（4）项目满意度指标
①满意度指标
无此类指标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价的目的
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）文件精神，开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步完善绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
2.绩效评价对象	
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为尼勒克县新增粮食产能（改善灌溉）水利骨干工程项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。
3.绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（40.00%）、效益指标（30.00%）四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1:尼勒克县新增粮食产能（改善灌溉）水利骨干工程项目支出绩效评价指标体系”。
3.评价方法
绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。
三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。
①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下:
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：成本效益分析法	分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。
4.评价标准
本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。定量指标：通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标；定性指标：通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备
我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
张凯（评价小组组长）：主要负责统筹评价工作整体部署，审批评价方案与报告，协调与项目单位、上级部门的沟通，审定评价结果，督促整改落实。
贾美玲（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；
刘双玲（评价小组组员）：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。
2.组织实施
2025年3月2日—3月10日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
3.分析评价
2025年3月11日—3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　
4.撰写与提交评价报告
2025年3月21日—3月31日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
本级绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则、重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合运用不同的评价方法，结合评价标准和评分规则，项目综合得分为100分，评价结果为优秀。本项目较大程度达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下三方面：
一是资金管理规范高效。投入精准合规，项目资金严格按照预算批复执行，资金到位率达100%，无截留、挪用等违规情况。财务管理透明，建立专项财务管理制度，支出审批流程规范，财务凭证完整可溯，资金使用效益与预算匹配度高。
二是组织管理科学有序。责任体系健全，成立专项工作小组，明确各部门职责分工，形成“统筹协调、层层落实”的管理机制。过程监管严格，通过定期调度会、现场督导等方式跟踪项目进展，及时解决实施中的问题，确保各环节有序推进。
三是产出与效益成果显著。设计成果完成率、编制设计报告数量、项目预算控制率、项目资金支付率、工程单位建设成本、开展粮食产能（改善灌溉）水利骨干工程前期工作项目个数、资金支付及时率都已100%完成，提升水资源保障能力,改善生态系统的平衡和稳定。
（二）评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。
本项目年初预算资金总额为200万元，全年预算数为200万元，全年执行数为200万元，预算执行率为100%。
尼勒克县新增粮食产能（改善灌溉）水利骨干工程项目支出绩效评价指标体系总体完成率为100%，项目预算执行率与尼勒克县新增粮食产能（改善灌溉）水利骨干工程项目支出绩效评价指标体系总体完成率之间的偏差为0%。
经评价分析，项目总体实施情况较好，项目综合得分为100分，评价结果为优。截至2024年12月底，本项目已完成开展粮食产能（改善灌溉）水利骨干工程前期工作项目个数达到3个，编制设计报告数量达到3个，项目资金支付率达到100%，设计成果完成率达到100%，资金支付及时率达到100%，项目实际支出200万元，通过项目的实施，提升水资源保障能力,改善生态系统的平衡和稳定。
（三）相关评分表
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用比较法、公众评判法、因素分析法等对该项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量19个，实现三级指标数量19个，总体完成率为100%。综合评价结论如下：
项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；
过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；
项目产出类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；
项目成本类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%；
项目效益类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
本项目立项符合水利部联合农业农村部印发《全国农田灌溉发展规划》，坚持以水定地，科学布局新增灌溉水源和新发展灌溉面积内容，符合行业发展规划和政策要求。
本项目立项符合伊犁州水利局颁发的（关于对《尼勒克县新增粮食产能（改善灌溉）水利骨干工程实施方案》的审查意见（伊州水发〔2023〕214、193、262号）中：“工程背景及建设的必要性：尼勒克县是国家、自治区重点扶持的贫困县之一，于2018年摘帽。区域内降雨量少而不均、春旱灾害多发频发、农作物产量低;水源均无保障;灌区内无骨干及田间灌溉设施，严重制约了农业的发展。鉴于以上原因，区域内农作物产量极不稳定，农牧民收入低。通过建设本工程，可有效解决种蜂场灌溉水源、为项目区配套输水管网提供条件，可有效提高灌溉水利用系数、节约水资源，进一步促进种蜂场灌区现代农业和经济发展，提高农民经济收入。”；本项目立项符合《伊犁州水利局关于对尼勒克县新增粮食产能（改善灌溉）水利骨干工程实施方案的审查意见》中：“确保农业生产、粮食安全和农牧民收入，实施尼勒克县新增粮食产能(改善灌溉)水利骨干工程是十分必要的。”内容，符合行业发展规划和政策要求；
本项目立项符合《尼勒克县水利局配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“统筹水资源保护与开发利用，组织实施水政监察与行政执法工作”，属于我单位履职所需；
根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2130308水利前期工作”经济分类为“30905基础设施建设”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；
经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
尼勒克县乌拉斯台镇新增粮食产尼勒克县能（改善灌溉）水利骨干工程(一期)项目根据(关于对《尼勒克县乌拉斯台镇新增粮食产尼勒克县能（改善灌溉）水利骨干工程(一期)实施方案》的审查意见，(伊州水发〔2023〕262号)文件要求，我单位上报《关于对尼勒克县乌拉斯台镇新增粮食产尼勒克县能（改善灌溉）水利骨干工程(一期)进行批复的请示》（尼农函〔2023〕152号），经尼勒克县发展和改革委员会审核，下发《关于尼勒克县乌拉斯台镇新增粮食产尼勒克县能（改善灌溉）水利骨干工程(一期)实施方案的批复》（尼发改〔2023〕158号）批复文件；项目变更后根据（关于对《尼勒克县乌拉斯台镇新增粮食产尼勒克县能（改善灌溉）水利骨干工程(一期)设计变更报告》）的审查意见，(伊州水发〔2024〕235号)文件要求，我单位上报《关于尼勒克县乌拉斯台镇新增粮食产尼勒克县能（改善灌溉）水利骨干工程(一期)设计变更报告的请示》（尼水字〔2024〕82号），经尼勒克县发展和改革委员会审核，下发《关于尼勒克县乌拉斯台镇新增粮食产尼勒克县能（改善灌溉）水利骨干工程(一期)变更的批复》（尼发改〔2024〕162号）批复文件。
经查看，该项目立项过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为基础建设类项目，已委托邯郸市水利水电勘测设计研究院编制《尼勒克县乌拉斯台镇新增粮食产尼勒克县能（改善灌溉）水利骨干工程(一期)实施方案》。
尼勒克县乌拉斯台镇新增粮食产尼勒克县能（改善灌溉）水利骨干工程(二期)项目根据(关于对《尼勒克县乌拉斯台镇新增粮食产尼勒克县能（改善灌溉）水利骨干工程(二期)实施方案》的审查意见，(伊州水发〔2023〕214号)文件要求，我单位上报《关于对尼勒克县乌拉斯台镇新增粮食产尼勒克县能（改善灌溉）水利骨干工程(二期)进行批复的请示》（尼农函〔2023〕135号），经尼勒克县发展和改革委员会审核，下发《关于尼勒克县乌拉斯台镇新增粮食产尼勒克县能（改善灌溉）水利骨干工程(二期)实施方案的批复》（尼发改〔2023〕111号）批复文件，本项目正式设立。
经查看，该项目立项过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为基础建设类项目，已委托深圳市水务规划设计院股份有限公司编制《尼勒克县乌拉斯台镇新增粮食产尼勒克县能（改善灌溉）水利骨干工程(二期)实施方案》。
尼勒克县苏布台乡新增粮食产能(改善灌溉)水利骨干工程项目根据（关于对《尼勒克县苏布台乡新增粮食产能(改善灌溉)水利骨干工程实施方案》的审查意见，(伊州水发〔2023〕193号)文件要求，我单位上报《关于对尼勒克县苏布台乡新增粮食产能(改善灌溉)水利骨干工程进行批复的请示》（尼农函〔2023〕131号），经尼勒克县发展和改革委员会审核，下发《关于尼勒克县苏布台乡新增粮食产能(改善灌溉)水利骨干工程实施方案的批复》（尼发改〔2023〕110号）批复文件，本项目正式设立。
经查看，该项目立项过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为基础建设类项目，已委托南京水科院瑞迪科技集团有限公司编制《尼勒克县苏布台乡新增粮食产能(改善灌溉)水利骨干工程实施方案》。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序规范。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“2024年本项目计划完成开展粮食产能（改善灌溉）水利骨干工程前期工作项目个数不低于3个，编制设计报告数量不低于3个，项目资金支付率不低于95%，设计成果完成率达到100%，资金支付及时率达到100%，工程单位建设成本不高于200万元，通过项目的实施，提升水资源保障能力,改善生态系统的平衡和稳定。”；本项目实际工作内容为：截止2024年12月31日，本项目实际支出资金200万元，预算执行率为100%。实际已于2024年12月完成，开展粮食产能（改善灌溉）水利骨干工程前期工作项目个数达到3个，编制设计报告数量达到3个，项目资金支付率达到100%，设计成果完成率达到100%，资金支付及时率达到100%，项目实际支出200万元，通过项目的实施，提升水资源保障能力,改善生态系统的平衡和稳定。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效提升水资源保障能力,改善生态系统的平衡和稳定，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标5个，三级指标8个，定量指标7个，定性指标1个，指标量化率为87.50%，量化率达70.00%以上。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
本项目预算编制内容根据《关于拨付2024年重点水利项目前期及重点工作第一批经费的通知》（伊州财农〔2024〕22号）文件要求编辑，预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为用于项目前期费用共计200万元，勘察设计费60万元、顶管穿越公路安全报告编制费26万元、公路补偿费20.4766万元，进行永久（临时）勘测定界费8.76万元、进行占用生态红线不可避让论证报告费4万元，长期使用（临时占用）林地采伐（咨询费）10万元、林地永久、临时使用补偿费53.5512万元、森林植被恢复费17.2122万元。共计200万元，预算申请与《关于拨付2024年重点水利项目前期及重点工作第一批经费的通知》（伊州财农[2024]22号）中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金200万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：八项项目前期工作费用，总费用为200万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准4分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《关于拨付2024年重点水利项目前期及重点工作第一批经费资金的请示》和《尼勒克县新增粮食产能（改善灌溉）水利骨干工程项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于拨付2024年重点水利项目前期及重点工作第一批经费的通知》文件显示，本项目实际到位资金200万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况。

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为200.00万元，其中：本级财政安排资金200.00万元，其他资金0.00元，实际到位资金200.00万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（200.00/200.00）*100.00%=100.00%。得分=资金到位率*分值=100.00%*3=3.00分。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
（2）预算执行率
本项目实际支出资金200.00万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（200.00/200.00）*100.00%=100.00。得分=资金到位率*分值=100.00%*5=5.00分。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。
（3）资金使用合规性
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《尼勒克县水利局财务管理制度》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《尼勒克县水利局资金管理办法》《尼勒克县水利局收支业务内控制度》《尼勒克县水利局政府采购业务内控制度》《尼勒克县水利局合同业务管理内控制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了尼勒克县新增粮食产能（改善灌溉）水利骨干工程项目工作领导小组，由王秋玲任组长，负责项目的组织工作；郭宇辉任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：哈丽旦和玛丽亚，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标由3个二级指标和5个三级指标构成构成，权重分38分，实际得分38分，得分率为100%。
1.数量指标完成情况分析
“开展粮食产能（改善灌溉）水利骨干项目个数”指标：预期指标值为“>=3个”，实际完成指标值为“3个”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。
“编辑设计报告数量”指标：预期指标值为“>=3个”，实际完成指标值为“3个”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。
2.质量指标完成情况分析
“项目资金支付率”指标：预期指标值为“>=95%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。
“设计成果完成率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。
3.时效指标完成情况分析
“资金支付及时率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为8分，根据评分标准得8分。
4.经济成本指标完成情况分析
项目成本情况指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分10分，实际得分10分。
“工程单位建设成本”指标：预期指标值为“<=200万”，实际完成指标值为“200万”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。
“项目预算控制率”指标：预期指标值为“<=5%”，实际完成指标值为“0%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分22分，实际得分22分。
1.社会效益完成情况分析
“提升水资源保障能力，改善生态系统”指标：预期指标值为“有效提升”，实际完成指标值为“达成预期目标”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为22分，根据评分标准得22分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
领导重视，责任明确。成立项目领导小组，明确相关人员工作职责。为保证项目建设质量，对工程实施全程综合管理。在工程建设过程中，对工程进行全过程监理和管理，对工程施工情况进行不定期质量抽查，发现问题，立即整改。工程竣工时，邀请各有关部门和专家对工程质量进行评定，严格按照国家有关建筑质量标准对工程进行验收。项目资金实行专款专用。在拨付的程序上严格按照资金管理要求进行，使用规范，会计核算结果真实、准确。
（二）存在的问题及原因分析
项目督导机制不够健全。在项目实施过程中，作为项目实施主体对项目实施全过程跟踪督导管理不够到位，对项目的具体过程、实施情况、工作流程和工作步骤了解不够，与项目设计、监理、施工等单位沟通存在不及时问题，在项目实施过程的督导和监督工作中缺乏创新，工作思路不宽、不活,项目管理还是循规蹈矩，需进一步了解项目实施全过程和先进理念的学习。
（三）下一步改进措施
1.强化全过程动态跟踪
建立全周期督导清单，制定《项目阶段督导指引》，细化启动、执行、验收各环节督导要点（如设计交底复核、施工工艺抽检频率等），每周形成《过程跟踪日志》，明确问题发现与整改闭环节点。实时抓取进度、质量数据，自动预警滞后环节，确保对工作流程、步骤的精准把控。
2.创新督导模式与管理理念
推行“督导+服务”双轨制，引入“走动式管理”，督导人员每周不少于3天深入施工现场，每月复盘流程漏洞，试点“模块化督导”（如分专业工序制定弹性检查标准）。建立“先进经验转化机制”：每季度组织赴行业标杆项目对标学习（如观摩EPC项目管理模式），邀请专家开展“创新管理沙龙”，推动将精益建造、智慧工地等理念融入督导方案。
3.提升督导团队专业能力
实施“能力跃升”计划，制定年度培训矩阵，涵盖项目管理前沿理论（如敏捷管理）、新技术应用（如无人机巡检）、沟通技巧等，每季度开展案例模拟演练，考核不合格者待岗再培训。设立“导师带徒”机制，由资深督导员结对新人，通过“现场实操+复盘总结”提升实战能力，同时鼓励团队考取PMP、注册监理工程师等专业资质。

六、有关建议

1.项目过程完善；全周期精细化管控
科学选址与前期论证：严格执行土地利用总体规划，禁止在生态敏感区实施项目。建立多部门联合审核机制，由自然资源、农业农村、水务等部门共同参与选址踏勘，重点核查土壤保水能力、水源条件及群众意愿，避免“沙质土地强行改造”等脱离实际的立项问题。
施工标准化与动态监管：强化施工过程管控，严格执行《给水排水管道工程施工及验收规范》等技术标准。建立“设计-施工-监理”三方联动机制，严禁先施工后变更，确需调整的需经原批复单位审批。
后期管护长效化：验收后需签订《管护协议》，明确乡（镇）、村、农户三级责任，重点保障排灌设施正常运行和水田持续利用。推行“企业+合作社+农户”运营模式，通过土地流转、务工增收等方式提升管护积极性。
2.制度建设；构建权责清晰的管理体系
跨部门协同机制：成立由政府牵头、多部门参与的项目专班，统筹解决选址审核、资金拨付、矛盾调处等问题。
资金闭环管理：设立专项账户，严格执行“按进度拨款、按审计结算”制度，杜绝超付、挪用现象。强化社会资本监管，要求社会投资方缴纳履约保证金，确保管护期内责任落实。
3.绩效管理：；维量化与动态优化
指标体系构建：建立“数量-质量-效益”三位一体考核框架：
全周期评估机制：推行“3年重点考核+长期常态监管”模式：前3年每季度核查种植情况，重点防止“非粮化”，确保水田持续利用。引入第三方机构开展独立评估，避免财政资金浪费。
奖惩激励机制：将管护成效与指标交易收益挂钩，对管护到位的乡（镇）给予奖励，并优先安排新增建设用地指标。对违规改变用途、撂荒的行为，采取扣减指标、追责问责等措施，形成有效约束。
旱改水项目的成功实施需以“科学规划为前提、制度保障为基础、绩效管理为抓手”，通过全流程管控、多主体协同和动态化评估，确保项目“改得好、用得久、效益高”，真正实现藏粮于地、农民增收的目标。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目产生的部分间接性效果无法在短期内进行衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。
（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。