附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：尼勒克县自然灾害防治体系建设项目

实施单位（公章）：尼勒克县自然资源局

主管部门（公章）：尼勒克县自然资源局

项目负责人（签章）：赵亮

填报时间：2025年05月30日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景
自然灾害会对基础设施、生产设施等造成严重破坏，影响经济的正常运行。通过建设自然灾害防治体系，可减少灾害对经济的冲击，保障经济社会的稳定发展。“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。加强自然灾害防治体系建设，是推进应急管理体系和能力现代化建设的重要内容，有助于维护人民群众生命财产安全。
《“十四五”国家应急管理体系规划》等相关规划对自然灾害防治体系建设提出了明确的目标和任务，引导各地开展相关项目建设。《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》等法律法规的出台，为自然灾害防治体系建设提供了法律依据和保障。
2.主要内容
（1）项目名称：尼勒克县自然灾害防治体系建设项目
（2）项目主要内容：尼勒克县自然灾害防治体系建设项目，减少因地质灾害造成的损失，减少群众灾害损失，采用的防治工程为拦沙坝、谷坊坝、护坡、排导槽、重力式挡土墙、盖板涵、防护栏、安全警示牌及工程说明牌。对新疆尼勒克县泥石流防治工程的设计与实施，减轻或消除喀拉托别乡哈拉哈达沟口周边居民遭受灾害的威胁，保障人民生命和财产安全。
3.实施情况
实施主体：承担全市自然灾害防治工程的实施建设任务，按照要求和相关标准确保工程质量，以提高区域的灾害防御能力。
实施时间：本项目实施时间为2024年4月—2024年12月。
实施情况：本项目已完成布设挡墙达到1000米，谷坊及拦沙坝达到120米，浆砌排导渠达到1600米，警告标识牌达到6块，项目验收合格率达到100%，项目支付及时率达到100%，项目实际支出95.13万元，通过该项目的实施，减少泥石流灾害造成的损失，提升基层自然灾害防治能力，受益群众满意度达到100%。减少因地质灾害对群众财产造成的损失，建立与社会、经济发展相适应的自然灾害综合防治体系。
4.项目实施主体
（1）主要职能
承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全县国土资源规划和战略，开展全县国土资源经济形势分析，提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议，参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施全县国土规划，拟订并组织实施全县国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。
承担依法规范国土资源管理秩序的责任。贯彻实施国土资源管理的技术标准、规程、规范和办法，拟订国土资源管理的政策。推进国土资源系统依法行政，调查处理国土资源重大违法案件。
承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。组织编制县矿产资源、地质勘查和地质环境规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关专项规划并监督检查规划执行情况。参与报上级人民政府审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核和审查。
负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷，指导土地确权，承担土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。
承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头组织实施耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报上级人民政府审批的各类用地的审核、报批工作。
  承担及时、准确提供全县土地利用各种数据的责任。组织实施地籍管理工作，组织全县土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织实施上级重大土地调查专项，指导全县地籍调查、登记和土地分等定级工作。
  承担节约集约利用土地资源的责任。管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，协同有关部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。承担改制企业的国有土地资产处置工作。
承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，承担对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理的有关工作，统一管理全县测绘市场，规范测绘市场行为，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。
  负责矿产资源开发的监督管理。依法管理矿业权的登记审批发证，负责国家、省、市及县级规划矿区、对国民经济具有重要价值矿区的管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。
  依法实施矿产资源储量管理。指导全县地质调查评价、矿产资源勘查，监督地方地质勘查项目和重大地质勘查专项实施，管理地质资料、地质勘查成果，指导、协调、监管全县公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。
  承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测监督地下水的开采，监督城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。
承担地质灾害预防和治理的责任。依法组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。指导应急处置，制定并组织实施地质灾害等国土资源突发事件应急预案。
依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与宏观经济调控的政策措施。依法依规组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算草案编制和财务、资产管理与监督。
推进国土资源科技进步。组织制定和实施全县国土资源科技发展和人才培养规划和计划，组织实施国土资源科技专项。推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。承担国土资源档案管理的责任。
负责统一监督管理全县测绘工作。组织并管理基础测绘、地籍测绘和其他全县性或重大测绘项目、重大测绘科技项目。依法管理测绘任务登记，依法审查对外提供属于国家秘密的测绘成果和外国组织、个人来汝测绘的事项，依法对测绘成果的保密工作实施监管，依法管理地图编制工作，管理并审核地名在地图上的表示。
管理县级基础地理信息数据，根据授权审核发布本县重要地理信息数据，会同有关部门编制汝城县行政区界线标准样图，组织指导基础地理信息社会化服务，管理全县的国家测绘基准和测量控制系统，指导监督各类测绘成果的管理和测量标志的保护。
负责统一组织、指导和监督全县不动产登记工作，承担全县行政辖区内不动产登记的事务性、技术性等工作。
承办县人民政府交办的其他事项。
（2）机构设置情况
尼勒克县自然资源局不内设机构；行政编制6名，事业编制16名，机关工勤2名，县聘2名，临聘人员13人。实有人数 39人，退休人数17人。
2024年年末人员为39人，与上年人员数26人相比增加33.33%，增加的原因是加临聘人员。
5.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为96万元，资金来源为本级部门预算，其中：财政资金96万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金95.13万元，预算资金到位率为99.09%。
（2）项目资金实际使用情况分析
本项目实际支付资金95.13万元，预算执行率99.09%。本项目资金主要用于支付尾款工程款费用95.13万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
尼勒克县自然灾害防治体系建设项目，减少因地质灾害造成的损失，减少群众灾害损失。
2.阶段性目标
项目前期准备工作：项目负责人对项目实施前期进行了详细的摸排工作，了解项目背景、目标及所需资源等，为后续实施奠定基础，确定项目的具体目标，以及为实现这些目标所需完成的各项任务，确保项目方向明确。根据摸排结果和项目目标，制定详细的项目实施计划，包括时间节点、责任分配及关键里程碑等，确保项目按计划推进。整合所需的人力、物力、财力等资源，并进行合理调配，为项目实施提供有力保障。
项目实施：本项目布设挡墙达到1000米，谷坊及拦沙坝达到120米，浆砌排导渠达到1600米，警告标识牌达到6块，项目验收合格率达到100%，项目支付及时率达到100%，项目实际支出95.13万元。
项目完成：截至2024年12月底，本项目已完成布设挡墙达到1000米，谷坊及拦沙坝达到120米，浆砌排导渠达到1600米，警告标识牌达到6块，项目验收合格率达到100%，项目支付及时率达到100%，项目实际支出95.13万元，通过该项目的实施，减少泥石流灾害造成的损失，提升基层自然灾害防治能力，受益群众满意度达到90%。减少因地质灾害对群众财产造成的损失，建立与社会、经济发展相适应的自然灾害综合防治体系。
根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：
（1）项目产出指标
①数量指标
“布设挡墙”指标，预期指标值为“大于等于1000米”；
“谷坊及拦沙坝”指标，预期指标值为“大于等于120米”；
“浆砌排导渠”指标，预期指标值为“大于等于1600米”
“警告标识牌”指标，预期指标值为“大于等于6块”
②质量指标
“项目验收合格率”指标，预期指标值为“大于等于97%”；
③时效指标
“资金支付及时率”指标，预期指标值为“大于等于95%”；
（2）项目成本指标
①经济成本指标
无此类指标。
②社会成本指标
无此类指标。
③生态环境成本指标
无此类指标。
（3）项目效益指标
①经济效益指标
“减少泥石流灾害造成的损失”指标，预期指标值为“大于等于85%”；
②社会效益指标
“提升基层自然灾害防治能力”指标，预期指标值为“有效提升”；
③生态效益指标
无此类指标。
（4）项目满意度指标
无此类指标。
①满意度指标
“受益群众满意度”指标，预期指标值为“大于等于90%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价的目的
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）文件精神，开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步完善绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为尼勒克县自然灾害防治体系建设项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。
3.绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（38.00%）、效益指标（22.00%）四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1:尼勒克县自然灾害防治体系建设项目支出绩效评价指标体系”。
3.评价方法
绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用因素分析法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。
三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。
①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%～80.00%（含）、80.00%～60.00%（含）、60.00%～0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下:
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：成本效益分析法	分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。
4.评价标准
本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。定量指标：通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标；定性指标：通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备
我单位于2025年3月5日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
宋坤展（评价小组组长）：主要负责统筹项目评价，协调问题，审核评价报告，确保论证公正，数据可靠；
马军（评价小组组员）：主要负责审核项目流程是否符合规范，验证数据真实性，识别潜在风险;
本强民（评价小组组员）：主要负责财务数据，进度数据，进行量化分析。
2.组织实施
2025年3月15日—4月17日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
3.分析评价
2025年3月18日—3月25日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　
4.撰写与提交评价报告
2025年3月26日—4月1日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
本级绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则、重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合运用不同的评价方法，结合评价标准和评分规则，项目综合得分为99.95分，评价结果为“优”。本项目较大程度达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下三方面：
一是通过防治工程的实施，将能够最大限度地控制治理区域地质灾害的危害，能最大限度地保护当地人民群众生命财产安全，对改善当地人居环境，促进当地的生态环境保护和社会经济的发展以及社会与环境的可持续发展具有重大意义。
二是通过工程治理，能够消除哈拉哈达沟泥石流对沟口哈拉哈达自然村居民的直接威胁，为促进当地经济的可持续发展提供了保障，保护人民财产不受地质灾害的威胁，同时保护村镇居民生活安全 ，整体搬迁避让使土地无法利用，治理后增加了土地的使用价值。
三是通过工程治理，改善了农村人居环境，并且本次泥石流防治工程的实施最大限度地保护和恢复了地质环境，加强了当地生态建设，为周边居民营造了一个良好的生产生活环境，对当地的生态环境保护和社会经济局有较大的促进意义。
（二）评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。
本项目年初预算资金总额为96万元，全年预算数为96万元，全年执行数为95.13万元，预算执行率为99.09%。
尼勒克县自然灾害防治体系建设项目支出绩效评价指标体系总体完成率为100%，项目预算执行率与项目支出绩效评价指标体系总体完成率之间的偏差为0.91%。偏差主要原因为节约成本，导致资金执行率较低，下一步改进措施：精准做项目预算。
经评价分析，项目总体实施情况较好，项目综合得分为99.95分，评价结果为优。实际已完成布设挡墙达到1000米，谷坊及拦沙坝达到120米，浆砌排导渠达到1600米，警告标识牌达到6块，项目验收合格率达到100%，项目支付及时率达到100%，项目实际支出95.13万元，通过该项目的实施，减少泥石流灾害造成的损失，提升基层自然灾害防治能力，受益群众满意度达到100%。减少因地质灾害对群众财产造成的损失。
（三）相关评分表
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用比较法、公众评判法、因素分析法等对该项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量20个，实现三级指标数量19个，总体完成率为99.95%。综合评价结论如下：
项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.00%；
过程管理类指标共设置5个，满分指标4个，得分率99.76%；
项目产出类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.00%；
项目成本类指标共设置0个，满分指标0个，得分率100.00%；
项目效益类指标共设置3个，满分指标3个，得分率100.00%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
本项目立项符合新疆维吾尔自治区财政厅《关于提前下达中央2022年自然灾害防治体系建设补助资金的通知》新财资环〔2021〕120号；本项目立项符合《自然灾害防治体系建设项目资金》内容，符合行业发展规划和政策要求；
本项目立项符合《尼勒克县自然资源局单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“自然灾害防治体系”，属于我单位履职所需；
根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2240601”经济分类为“30299”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照新疆维吾尔自治区财政厅《关于提前下达中央2022年自然灾害防治体系建设补助资金的通知》新财资环〔2021〕120号文件要求实施项目。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序规范。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“尼勒克县自然灾害防治体系建设项目，减少因地质灾害造成的损失，减少群众灾害损失。”项目实际工作内容为：截至2024年12月31日，本项目实际支出资金95.13万元，预算执行率为99.09%。截至2024年12月底，本项目已完成布设挡墙达到1000米，谷坊及拦沙坝达到120米，浆砌排导渠达到1600米，警告标识牌达到6块，项目验收合格率达到100%，项目支付及时率达到100%，项目实际支出95.13万元，通过该项目的实施，减少泥石流灾害造成的损失，提升基层自然灾害防治能力，受益群众满意度达到100%。减少因地质灾害对群众财产造成的损失，建立与社会、经济发展相适应的自然灾害综合防治体系。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标9个，定量指标8个，定性指标1个，指标量化率为88.89%，量化率达70.00%以上。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
本项目预算编制布设挡墙达到1000米，谷坊及拦沙坝达到120米，浆砌排导渠达到1600米，警告标识牌达到6块，项目验收合格率达到97%，项目支付及时率达到100%，项目实际支出95.13万元，通过该项目的实施，减少泥石流灾害造成的损失，提升基层自然灾害防治能力，受益群众满意度达到90%。减少因地质灾害对群众财产造成的损失。项目实际工作内容为：截至2024年12月31日，本项目实际支出资金95.13万元，预算执行率为99.9%。布设挡墙达到1000米，谷坊及拦砂坝达到120米，浆砌排导渠达到1600米，警告标识牌达到6块，项目验收合格率达到97%，项目支付及时率达到100%，项目实际支出95.13万元，通过该项目的实施，减少泥石流灾害造成的损失，提升基层自然灾害防治能力，受益群众满意度达到90%。减少因地质灾害对群众财产造成的损失。
本项目预算申请资金96万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，执行数95.13万元，本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准4分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《关于申请自然灾害防治体系建设项目资金的请示》和《自然灾害防治体系建设项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于提前下达中央2022年自然灾害防治体系建设补助资金的通知》（新财资环〔2021〕120号）文件要求实施项目。文件显示，本项目实际到位资金95.13万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况。

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19分，实际得分18.95分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为96万元，其中：本级财政安排资金96万元，其他资金0万元，实际到位资金96万元，资金到位率=（96/96）×100.00%= 100.00%。得分=资金到位率*分值= 100.00%*3= 3.00分。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
（2）预算执行率
本项目实际支出资金95.13万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（95.13/ 96）*100.00%= 99.09%。得分=预算执行率*分值=99.09%*5.00=4.95分。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得4.95分。
（3）资金使用合规性
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《尼勒克县自然资源局单位资金管理办法》《尼勒克县自然资源局专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《尼勒克县自然资源局资金管理办法》《尼勒克县自然资源局收支业务管理制度》《尼勒克县自然资源局政府采购业务管理制度》《尼勒克县自然资源局合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了项目工作领导小组，由宋坤展任组长，负责项目的组织工作；马军任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：本强民和陈君，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标由1个二级指标和6个三级指标构成，权重分38分，实际得分38分，得分率为100%。
1.数量指标完成情况分析
“布设挡墙”指标：预期指标值为“大于等于1000米”，实际完成指标值为“1000米”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分5分，根据评分标准得5分。
“谷坊及拦砂坝”指标：预期指标值为“大于等于120米”，实际完成指标值为“120米”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。
“浆砌排导渠”指标：预期指标值为“大于等于1600米”，实际完成指标值为“1600米”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。
“警告标识牌”指标：预期指标值为“大于等于6块”，实际完成指标值为“6块”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。
2.质量指标完成情况分析
“项目验收合格率”指标：预期指标值为“大于等于95%”，实际完成指标值为“95%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。
3.时效指标完成情况分析
“资金支付及时率”指标：预期指标值为“小于等于15天”，实际完成指标值为“15天”，指标完成率100%。
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标由2个二级指标和3个三级指标构成，权重分22.00分，实际得分22.00分。
1.社会效益完成情况分析
“减少泥石流灾害造成的损失”指标：预期指标值为“大于等于85%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。
“提升基层自然灾害防治能力”指标：预期指标值为“有效提升”，实际完成指标值为“基本达成目标”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。
2.满意度完成情况分析
“受益群众满意度”指标：预期指标值为“大于等于90%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
制定科学合理的灾害防治规划，明确建设目标、任务和重点项目。如某地区依据自身地理环境和灾害特点，制定了中长期自然灾害防治规划，为项目建设提供了清晰的路线图。加强与其他相关规划的衔接，确保灾害防治体系建设与经济社会发展规划、城乡规划等相协调，形成工作合力。构建全方位、多层次的监测网络，综合运用卫星遥感、气象观测、地质监测等技术手段，提高对自然灾害的监测精度和范围。 建立智能化的预警系统，利用大数据、人工智能等技术对监测数据进行分析处理，及时准确地发布预警信息。如气象部门通过智能算法，提前精准预报强对流天气。组织应急演练，让公众亲身体验灾害应对过程，提高其应急反应能力和自救互救能力存在的问题及原因分析
（二）存在的问题及原因分析
1、后期维护不足:项目实施后，缺乏有效的后期维护机制，导致部分工程设施损坏，土壤质量下降等问题得不到及时解决。农民对耕地质量提升的认识不足，缺乏维护意识和技能，导致项目成果难以持续保持。
2、技术受限:技术队伍力量薄弱，缺乏先进的施工技术和设备导致项目实施过程中难以达到预期的效果。新技术推广应用不够广泛，缺乏科学有效的技术指导和培训，导致农民对新技术接受程度不高，影响项目成效。
（三）下一步改进措施
1、？加强后期维护？：建立有效的后期维护机制，定期检查工程设施，及时修复损坏部分。提升农民对耕地质量的认识，开展维护意识和技能培训，确保项目成果持续有效。
2、？提升技术水平？：强化技术队伍建设，引进先进的施工技术和设备，提升项目实施效果。广泛推广新技术，加强科学有效的技术指导和培训，提高农民对新技术的接受度和应用能力，从而增强项目成效。

六、有关建议

(一)建立风险管理机制:识别潜在风险，在项目决策前，识别和分析项目可能面临的潜在风险。对风险进行分类和优先级排序，以便制定相应的应对措施。制定风险应对策略，针对识别出的风险，制定具体的应对策略和行动计划，确保风险应对策略具有针对性和有效性，能够降低风险对项目的影响。
（二）考虑项目可持续性:在项目决策时，考虑项目的长期可持续性和对环境的影响，确保项目符合可持续发展要求，能够为社会和环境带来积极效益。
（三）精细化预算编制:根据耕地储备库耕地提升项目的具体需求和目标,详细编制预算,确保每一笔支出都有明确的计划和依据。预算应涵盖土地整治、土壤改良、灌溉设施建设、技术推广、监测监管等各个环节，并考虑到可能的风险和不确定性因素。
（四）严格执行预算:在项目实施过程中，严格按照预算安排进行资金支出，避免超支和浪费。对于预算调整，应建立严格的审批程序，确保调整的合理性和必要性。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目产生的部分间接性效果无法在短期内进行衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。
（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。