附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：2024年中央财政农村危房改造补助资金项目

实施单位（公章）：尼勒克县住房和城乡建设局

主管部门（公章）：尼勒克县住房和城乡建设局

项目负责人（签章）：马明玉

填报时间：2025年05月27日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景
2021年住建部、财政部等四部门印发《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施意见》（建村〔2021〕35号），按照党中央、国务院关于建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制的决策部署，继续实施农村危房改造和地震高烈度设防地区农房抗震改造。
2024年4月12日，住房城乡建设部、应急管理部、自然资源部、市场监管总局联合印发《住房城乡建设部等5部门关于加强农村房屋建设管理的指导意见》（建村规〔2024〕4号），文件要求持续推进农村危房改造和抗震改造。做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，建立农村低收入群体住房安全动态监测和保障长效机制。对符合条件的重点对象危房，要及时纳入政策保障范围，做到应保尽保。实施改造的农房要同步达到当地的抗震设防要求。鼓励引导地震易发区农户实施农房抗震改造，县级以上人民政府给予必要的政策支持。
我县部分农村地区房屋因年久失修、建造标准低等原因，存在墙体开裂、屋顶漏水等安全隐患，严重威胁村民生命财产安全，影响居住质量。部分老旧房屋抗震性差，遇极端天气易倒塌；居住环境简陋，配套设施缺失，给村民生活带来极大不便。为消除房屋安全隐患，提升居住安全性；优化居住环境，完善基础配套，提高村民生活品质，助力乡村振兴与民生保障，提高群众的幸福感，尼勒克县住房和城乡建设局申请实施该项目。
2.主要内容
（1）项目名称：2024年中央财政农村危房改造补助资金项目
（2）项目主要内容：2024年我县农村六类人员建房任务任务12户（后期追加6户），未享受农村安居工程等政策支持的一般农户住房存在安全隐患或达不到抗震设防要求房屋有195户。项目建设以农户自建和抗震加固为主，主要用途为居住，项目的建设使我县213户群众住房达到抗震安全住房，为脱贫攻坚及美丽乡村建设奠定基础。
3.实施情况
实施主体：尼勒克县住房和城乡建设局。
实施时间：本项目实施时间为2024年04月—2024年11月。
实施情况：此项目属农牧民住房自建，安居富民工程建设主要是改善贫困农牧民群众住房难问题，建设地点涉及全县11个乡镇场，2024年我县农村建房任务是207户（六类人员户12、一般农户195户)计划总投资397.83万元，其中：中央补助资金37.08万元、自治区补助资金360.75万元。补助资金以打入农户一卡通的形式进行发放。截止目前213户均已竣工验收，开工率达100%。
4.项目实施主体
（1）主要职能
承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施。拟订保障性住房规划及政策，会同有关部门做好国家和自治区、自治州有关保障性住房资金申报工作，监督组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。
推进住房制度改革。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订住房建设规划并监督实施。
规范住房和城乡建设管理秩序。拟定尼勒克县住房和城乡建设行业发展战略和中长期规划，提出住房和城乡建设重大问题的政策建议，制定尼勒克县住房和城乡建设规范性文件并组织监督实施。
贯彻落实自治区住房和城乡建设地方性标准，执行自治区工程建设统一定额、投资估算以及关于工程造价管理的制度和规定，对工程建设标准、定额和工程造价管理办法的执行情况进行监督检查；指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。
承担规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织落实房地产市场监管政策；落实城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；提出房地产业发展规划和产业政策；负责城镇房地产开发经营、房屋商品化工作；负责国有土地上房屋征收与补偿工作。
监督管理建筑市场，规范各方主体行为。拟订建筑业及相关业务的行业发展战略、产业政策并监督执行；组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法；负责勘察、设计、施工、工程监理、合同备案等法律法规、规章的执行；负责散装水泥、墙体材料革新的管理工作。
拟订城市建设的政策并指导实施；负责市政公用事业特许经营、供排水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章的执行；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；对违法建筑工程进行依法查处。
承担规范和指导村镇建设。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设、住房安全和危房改造及农村安居工程，指导村庄和小城镇人居生态环境的改善工作，指导重点（示范）镇的建设。
承担建筑工程质量安全监管的责任。负责建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的法律法规、规章执行的监督指导；组织或参与全县工程重大质量、安全事故的调查处理；贯彻执行自治区建筑业的技术政策并指导实施。
综合管理城乡建设抗震减灾工作。负责城乡抗震安居工程建设的指导监督；对全县各类房屋建筑及附属设施和城乡市政工程的抗震设计规范的实施进行监督检查；负责建设工程消防设计审查验收工作；负责全县住建系统应急预案体系建设；指导震后重建工作；综合管理全县城镇建设及民用建筑的抗震设防和人防工程建设工作，贯彻执行人防工作法律、法规和方针、政策。
推进建筑节能和城镇减排。会同有关部门监督实施建筑节能的政策、规划，负责建筑节能法律法规、规章执行的监督指导；贯彻落实住房和城乡建设科技发展规划和经济政策，组织实施建筑行业重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用；组织实施建筑节能等科技示范项目。
承办县委、县人民政府交办的其他工作
（2）机构设置情况
尼勒克县住房和城乡建设局不内设机构，二级预算单位包括：尼勒克县住房和城乡建设局本级、尼勒克县城市管理执法大队、尼勒克县环境卫生管理办公室、尼勒克县园林绿化管理办公室、尼勒克县公共场所管理办公室、尼勒克县住房保障中心、尼勒克县建筑工程质量安全监督站、尼勒克县村镇规划建设总站。
编制人数50人，其中：行政人员编制6人，机关工勤编制2人，参照公务员管理的事业单位人员编制13人，全额拨款事业单位人员编制27人；自收自支事业编制4人。实有在职人数47人，其中：行政在职6人，与上年相比增加1人；参照公务员管理的事业单位人员12人，与上年持平；事业在职26人，今年退休2人，调出单位1名；工勤在职人数1人。离休人员1人。
5.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为397.83万元，资金来源为中央专项资金和自治区专项资金，其中：财政资金397.83万元，其他资金0元，2024年实际收到预算资金397.83万元，预算资金到位率为100%。
（2）项目资金实际使用情况分析
本项目实际支付资金397.83万元，预算执行率100%，本项目资金主要用于支付12户（后期追加6户）六类建房农户建房补助，补助标准为每户2.06万元，合计37.08万元、住房存在安全隐患或达不到抗震设防要求的一般农户抗震加固补助，补助标准为每户1.85万元，合计360.75万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
完成207户村民农村危房改造工作，按标准如期发放补助资金，提升群众幸福感和满意感，保障群众住房安全。
2.阶段性目标
项目前期准备工作：组织乡镇上报建房户实名制台账，对乡镇上报的实名制台账进行汇总、审核工作，并对建房地点进行潜在地质隐患检查。
项目实施：
（1）制定农村安居工程实施细则、补贴标准等政策文件；通过村广播、宣传栏、入户讲解等方式宣传项目政策。
（2）指导各村组织村民申报，收集整理申报材料；联合自然资源等部门实地勘察，审核建房资格与选址，确定最终建设名单。
（3）组织村民开展建房技术、安全规范培训；明确房屋面积、结构、层高、外观风貌等基本要求；公示补贴对象与标准。
（4）村民启动自建，住建局安居办定期巡查，现场指导基础施工、墙体砌筑等关键环节；协调解决建材供应、邻里纠纷等问题5、持续跟踪建房进度与质量，组织技术人员对施工难点提供口头指导；建立问题台账，及时整改不符合要求的施工环节。
项目完成：县住建局带领监理在乡镇相关工作人员陪同下对农户新建房屋进行验收和一户一档检查工作，乡镇收集建房农户银行卡号并按要求录入到财政系统里。截止2024年12月底，完成尼勒克县各乡镇（场）农村危房改造户数213户，危房改造工程质量合格率达到100%，危房改造资金支付准确率达到100%，危房改造补助标准2.06万元/户18户，1.85万元/户195户，项目实际支出397.83万元,通过项目的实施,受益群体满意度达到99%，提升群众幸福感和满意度，保障群众住房安全。
根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：
（1）项目产出指标
①数量指标
“农村危房改造户数”指标，预期指标值为“大于等于213户”；
②质量指标
“危房改造建设工程质量合格”指标，预期指标值为“大于等于98%”；
“危房改造资金支付准确率”指标，预期指标值为“大于等于96%”。
③时效指标	
“危房改造补助发放完成时限”指标，预期指标值为“2024年12月”；
（2）项目成本指标指标
①经济成本指标
“危房改造补助标准”指标，预期指标值为“小于等于2.06万元/户”；
“危房改造补助标准”指标，预期指标值为“小于等于1.85万元/户”。
②社会成本指标
无此类指标。
③生态环境成本指标
无此类指标。
（3）项目效益指标
①经济效益指标
无此类指标。
②社会效益指标
“受益群众户数”指标，预期指标值为“等于213户”；
③生态效益指标
无此类指标。
（4）项目满意度指标
①满意度指标
“受益群体满意度”指标，预期指标值为“大于等于95%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价的目的
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）文件精神，开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步完善绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2024年中央财政农村危房改造补助资金项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。
3.绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（38.00%）、效益指标（22.00%）四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1:2024年中央财政农村危房改造补助资金支出绩效评价指标体系”。
3.评价方法
绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用因素分析法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。
三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。
①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下:
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：成本效益分析法	分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。
4.评价标准
本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。定量指标：通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标；定性指标：通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备
我单位于2025年4月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
阿迪力江·玉苏普（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价报告的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；
苏俊林（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；
阿布都克里木·依明江（评价小组组员）：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。
2.组织实施
2025年4月1日-4月5日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
3.分析评价
2025年4月6日-4月10日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　
4.撰写与提交评价报告
2025年4月11日-4月15日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
本级绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则、重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合运用不同的评价方法，结合评价标准和评分规则，项目综合得分100分，评价结果为优。本项目较大程度达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下三方面：
一是资金使用规范高效，民生保障精准落实
严格执行资金专户管理、专款专用制度，2024年累计投入397.83万元，完成213户危房改造任务，资金拨付及时率100%，未发生截留、挪用等违规问题。
二是工程质量与安全双达标，改造流程透明化。
建立“专业技术人员+村级监督员+县级督导”的质量监督体系，引入专业监理对地基、墙体、屋顶等关键环节进行验收，工程质量合格率达100%。同时，实施“一户一档”动态管理，通过村务公开栏对公示改造对象名单、补助标准及工程进度，接受社会监督，群众满意度达98%以上。
三是社会效益显著，乡村风貌与居住安全同步提升。
项目实施后，彻底消除农村住房安全隐患，降低因房屋倒塌引发的安全事故风险，保障207户群众生命财产安全。同步推进农房节能改造与风貌整治，结合地方特色优化建筑设计，部分改造户纳入乡村旅游示范户，助力乡村振兴战略实施，实现“安居”与“宜居”双重目标，为农村人居环境改善发挥示范效应。
（二）评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。
本项目年初预算资金总额为397.83万元，全年预算数为397.83万元，全年执行数为397.83万元，预算执行率为100%。
2024年中央财政农村危房改造补助资金项目支出绩效评价指标体系总体完成率为100%，项目预算执行率与2024年中央财政农村危房改造补助资金项目支出绩效评价指标体系总体完成率之间的偏差为0%。

经评价分析，项目总体实施情况较好，项目综合得分为100分，评价结果为优。实际已完成农村建房任务是213户（六类人员12户（后期追加6户）、一般农户195户)其中一般农户我县邀请第三方专业加固公司对195户房屋进行了抗震加固、12户（后期追加6户）六类人员均为新建房屋，计划总投资397.83万元，其中：中央补助资金37.08万元、自治区补助资金360.75万元。补助资金以打入农户一卡通的形式进行发放。截止目前207户均已竣工验收，开工率达100%。
（三）相关评分表
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用比较法、公众评判法、因素分析法等对该项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量19个，实现三级指标数量19个，总体完成率为100%。综合评价结论如下：
项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；
过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；
项目产出类指标共设置4个，满分指标4个，得分率100%；
项目成本类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%；
项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%；

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21分，实际得分21分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
本项目立项符合住房城乡建设部、应急管理部、自然资源部、市场监管总局联合印发《住房城乡建设部等5部门关于加强农村房屋建设管理的指导意见》（建村规〔2024〕4号）中的“持续推进农村危房改造和抗震改造。”内容。本项目立项符合《关于印发自治区农村危房改造补助资金管理办法》中：“补助资金采用因素法分配。主要考虑需求因素、财力因素、绩效因素和户均补助标准等，其中需求因素主要考虑各地保障对象数量，重点向保障任务重、财政困难、工作绩效好的地区倾斜。户均补助标准按脱贫县2.06万元/户，一般县1.85万元/户予以补贴”内容，符合行业发展规划和政策要求；
本项目立项符合《尼勒克县住房和城乡建设局单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设、住房安全和危房改造及农村安居工程”，属于我单位履职所需；
根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2210105农村危房改造”经济分类为“31005基础设施改造”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《关于印发自治区农村危房改造补助资金管理办法》（新财社〔2023〕265号）文件要求实施项目。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序规范。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“完成207户村民农村危房改造工作，按标准发放补助资金，提升群众幸福感和满意度，保障群众住房安全”；本项目实际工作内容为：截止2024年12月31日，本项目实际支出资金397.83万元，预算执行率为100%。实际完成了尼勒克县各乡镇（场）农村危房改造户数213户，危房改造工程质量合格率达到100%，危房改造资金支付准确率达到100%，危房改造补助标准2.06万元/户18户，1.85万元/户195户，项目实际支出397.83万元,通过项目的实施,受益群体满意度达到99%，提升群众幸福感和满意度，保障群众住房安全。通过实施本项目，提升了群众幸福感和满意度，保障群众住房安全。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效提升了公共服务供给能力，优化了资源配置效率，增强了项目实施的可持续性，实现了社会效益与经济效益的双提升，为推动住房城乡建设事业高质量发展提供了坚实保障，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标8个，其中定量指标8个，指标量化率为100%，量化率达70%以上。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
本项目预算编制根据《关于印发自治区农村危房改造补助资金管理办法》（新财社〔2023〕265号）文件要求的补助标准，结合摸排需补助的户数统计编制预算计划，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请的预算为397.83万元，项目实际支付六类建房人员18户与一般户抗震加固195户的改造补助397.83万元，预算申请与《2024年中央财政农村危房改造补助资金项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资397.83万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：单位标准为六类建房农户人员每户2.06万元、一般农户1.85万元，数量为六类建房农户12户（后期追加6户）、一般农户195户。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准4分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《关于申请拨付2024年农村一般户危房改造补助资金的请示》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于2024年中央财政农村危房改造补助资金下达的通知》文件显示，本项目实际到位资金397.83万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况。

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19分，实际得分19分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为397.83万元，其中：本级财政安排资金397.83万元，其他资金0元，实际到位资金397.83万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（397.83/397.83）*100.00%=100.00%。得分=资金到位率*分值=100.00%*3=3分。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
（2）预算执行率
本项目实际支出资金397.83万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（397.83/397.83）*100.00%=100%。得分=预算执行率*分值=100%*5=5分。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。
（3）资金使用合规性
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《尼勒克县住房和城乡建设局单位资金管理办法》《尼勒克县住房和城乡建设局财务管理制度》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《尼勒克县住房和城乡建设局资金管理办法》《尼勒克县住房和城乡建设局收支业务管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地州、县以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了2024年中央财政农村危房改造补助项目工作领导小组，由苏志伟任组长，负责项目的组织工作；苗庆泰任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：马明玉和张丰阳，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标由3个二级指标和4个三级指标构成，权重分28分，实际得分28分，得分率为100%。
1.数量指标完成情况分析
“农村危房改造户数”指标：预期指标值为“大于等于213户”，实际完成指标值为“213户”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为8分，根据评分标准得8分。
2.质量指标完成情况分析
“危房改造建筑工程质量合格”指标：预期指标值为“大于等于98%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。
“危房改造资金支付准确率”指标：预期指标值为“大于等于96%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。
3.时效指标完成情况分析
“危房改造补助发放完成时间”指标：预期指标值为“2024年12月”，实际完成指标值为“2024年12月”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。
项目成本情况指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分10分，实际得分10分。
4.经济成本指标完成情况分析
“危房改造补助标准”指标：预期指标值为“小于等于2.06万元/户”，实际完成指标值为“2.06万元/户”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。
“危房改造补助标准”指标：预期指标值为“小于等于1.85万元/户”，实际完成指标值为“1.85万元/户”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分22分，实际得分22分。
1.社会效益完成情况分析
“受益群众户数”指标：预期指标值为“等于213户”，实际完成指标值为“213户”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为12分，根据评分标准得12分。
2.满意度完成情况分析
“受益群体满意度”指标：预期指标值为“大于等于95%”，实际完成指标值为“95%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1.资金使用规范高效，民生保障精准落实
严格执行资金专户管理、专款专用制度，2024年累计投入397.83万元，完成213户危房改造任务，资金拨付及时率100%，未发生截留、挪用等违规问题。
2.工程质量与安全双达标，改造流程透明化。
建立“专业技术人员+村级监督员+县级督导”的质量监督体系，引入专业监理对地基、墙体、屋顶等关键环节进行验收，工程质量合格率达100%。同时，实施“一户一档”动态管理，通过村务公开栏对公示改造对象名单、补助标准及工程进度，接受社会监督，群众满意度达98%以上。
（二）存在的问题及原因分析
1.各乡镇摸排的“六类人员”建房户不稳定，摸排时有建房意愿，等要求开工建方式因种种原因，导致无法开工建设甚至放弃建房。导致建房人员频繁更换。
2.个别农村一般农户房屋达不到抗震设防要求，但自身条件有限，对于自筹资金部分存在困难，不愿意新建房屋。
（三）下一步改进措施
为扎实有效推进安居富民工程建设，加快“六类人员”建房脱贫致富步伐，结合我县实际情况，始终本着“建一户，脱贫一户的原则，创新机制，抓好安居富民工程工作。一是摸底调查2025年农户建房需求。为进一步做好安居富民工程建设工作，后期继续摸排调查，确保我县早日实现小康目标。二是精确识别建房扶持对象。精准识别、优先建设相对贫困的弱势群体建房。三是分村分户精准施策。根据致贫原因和建房需求，依据重点贫困村、贫困户类型。任务到户，资金到户，扶持到家的原则进行。四是持续做好农村安全隐患排查整治工作。

六、有关建议

进一步做好宣传工作，积极借助“访惠聚”、“民族团结一家亲”等活动，加强农村安居工程的优惠政策、技术要点等方面的宣传力度，提高群众知晓率，从而调动群众的建房积极性、主动性和创造性，为安居富民工程建设任务的顺利完成奠定良好的群众基础。同时，鼓励、引导和支持群众建设安居住房，使各族群众受益

七、其他需要说明的问题

（一）本项目产生的部分间接性效果无法在短期内进行衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。
（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。