关于尼勒克县2024年度植被恢复费绩效

自评报告

根据植被恢复费绩效自评工作要求，对尼勒克县2024年度草原植被恢复费项目进行绩效自评如下：

- 基本情况

- 项目名称

- 2024年草原植被恢复费项目

（二）项目建设内容及规模

草原植被恢复费项目主要任务为：禁牧和草畜平衡管理、草原资源和草原有害生物常规监测

二、项目执行情况

（一）项目资金使用

1、项目资金到位情况分析

根据伊犁州财政局《关于提前下达2024年自治区林草专项资金预算的通知》（伊州财建[2023]175号），2024年安排自治区林草专项资金10万元，资金到位率100%。

- 项目资金使用情况

- 目前资金支付为10万元，支付率10%。

（二）绩效指标完成情况分析

- 数量指标

完成尼勒克县草地资源和有害生物常规监测，其中完成了草地1个样地返青监测12次，完成草原枯黄期11个样地6次监测，数据已整理上报，完成草地害虫监测，其中草原地下害虫亮柔拟步甲监测20万亩，监测两次，完成蝗虫，蝗卵、1龄蝗、3龄蝗、成蝗、残蝗，监测120万亩，监测5次。完成草原春季、秋季鼠害调查，监测面积120万亩。完成草原毒害草调查，监测面积65万亩。

完成草原禁牧和草畜平衡区进行巡查监管，加强草原生态、草原植被恢复建设成果的管护力度，严厉打击各种破坏草原建设成果的行为。

完成尼勒克县2024年草原资源、草原有害常规监测和禁牧、草畜平衡管理、草原执法、草原图斑核查综合报告。

- 质量指标

草原资源和草原有害生物监测合格率90%以上。完成草地返青期监测12次，完成草原枯黄期11个样地6次监测，完成草原蝗虫防治55.3万亩，防治率100%，完成鼠害防治防治11.88万亩，防治率100%。完成草原毒害草防治4万亩，防治率100%。

草原法律法规宣传、基层执法人员培训、拟征占用草原监测评定、草原禁牧、草畜平衡工作监督监管。

- 时效指标

草原资源和草原有害生物监测任务按时完成，完成草地返青期监测，并及时上报数据。草原地下害虫调查和防治按时间完成，草原蝗虫调查防治按时间完成，草原鼠害调查和防治按时间完成，草地毒害草调查和防治按时间完成。

草原禁牧、草畜平衡管理和草原执法监管任务按时完成。

- 成本指标

禁牧和草畜平衡管理5万元，草原资源和有害生物监测费用5万元。

- 效益指标

（1）生态效益指标

通过项目实施，及时掌握草原资源生态状况，有利于维护草原生态环境与生物多样性，促进草原种质资源保护与草种质量安全，极大提高草原防风固沙、涵养水源、保持水土、净化空气的生态保护功能，并有效促进草畜平衡监管，生态保护与修复力度持续加强。

（2）可持续影响指标

通过项目持续实施，保护了自然环境，促进草原资源可持续发展，为保护草原生态屏障提供管理决策基础，有利于草原生态文明建设的可持续发展，维护了生态安全，符合可持续发展要求。

- 满意度指标

草原植被恢复项目是生态系统工程，通过项目实施，不仅退化草原得到遏制修复，改善了生态环境，草原生态功能提高明显，对促进草原资源生态保护有重大作用和意义。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目未偏离绩效目标，不存在未完成原因分析。

尼勒克县林业和草原局

2024年12月30日