尼勒克县建筑垃圾污染防治专项规划

(2026-2035)

2026年1月

目录

一.规划总则	5

1.1规划背景	5

1.2指导思想	8

1.3规划原则	8

1.4规划依据	9

1.5规划范围与期限	12

1.6规划思路	12

1.7规划技术路线	13

1.8规划工作方案	15

二.规划必要性	16

2.1规划政策符合性	16

2.2规划建设必要性	19

三.规划目标与指标体系	23

3.1规划指标体系	23

3.2规划目标及控制指标	24

四.建筑垃圾产生量预测	37

4.1预测方法	37

4.2产生量预测	37

五.建筑垃圾治理总体方案	41

5.1目标定位与治理原则	41

5.2源头减量与分类收运	41

5.3资源化利用与园区布局	42

5.4末端治理与风险防控	42

六.建筑垃圾收集运输体系	43

6.1收运体系基本要求	44

6.2收运体系规划	45

6.3运输路线规划	50

6.4设施、车辆与智慧管理	54

6.5实施计划与保障措施	55

七.建筑垃圾处理利用体系	56

7.1处理设施规划	57

7.2资源化利用设施规划	61

7.3末端兜底与应急处置体系	64

7.4运行管理与政策保障	73

八.污染环境防治管控规划	75

8.1管控重点空间	75

8.2管控措施	75

九.信息化管理规划	79

十.规划保障措施	80

10.1建立工作机制	80

10.2加强政策扶持	80

10.3加强要素保障	81

10.4建立监管机制	82

一、规划总则

1.1规划背景

1.1.1宏观形势

“十四五”时期，国家将“无废城市”“双碳”目标、河流生态保护与高质量发展提升为区域发展的核心要求。建筑垃圾作为城市固体废物的最大单一组分，其污染防治已从传统的末端治理上升为全域、全过程、全要素的系统工程。2023年，全国建筑垃圾产生量达35亿吨，资源化利用率不足15%，建筑垃圾填埋占地超过200万亩，扬尘、渗滤液、重金属等二次污染问题突出。新疆作为国家向西开放的核心区，尼勒克县地处新疆西部中天山中段，其建筑垃圾污染防治水平直接关系到区域生态安全、城市品质及投资营商环境的竞争力。

1.1.2县域特征

1.地理位置

尼勒克县地处新疆北部，伊犁河谷东北腹地，距自治区首府乌鲁木齐市516公里、伊犁州首府伊宁市112公里。东与和静县以依连哈比尔尕山、阿布拉勒山分水岭为界；东南与新源县相接；南与巩留县隔巩乃斯河相望；西与伊宁县接壤；北与精河县以科古琴山、博罗科努山分水岭为界；东北与乌苏市以依连哈比尔尕山、博罗科努山分水岭为界。地理坐标为东经81°58′～84°58′,北纬43°25′～44°17′。全县东西长243公里，南北宽70公里。

2.历史沿革

“尼勒克”系蒙古语，意为婴儿。从古迄今，尼勒克就是祖国领土不可分割的一部分。塞种人、大月氏、乌孙人、都曾在这块美丽的土地上繁衍生息。乾隆三十年(1765年)以后，厄鲁特营下五旗佐领在此地放牧，地名称“呢勒哈”,又称厄鲁特营下五旗十苏木，隶属伊犁将军管辖。1888年(光绪十四年)1月31日，清政府吏部、户部议准设宁远县，县府驻宁远城。1949年1月5日，三区革命政府决定改尼勒克行政管辖局为尼勒克县政府。1949年9月26日，新疆省和平解放。28日，尼勒克县召开群众大会，热烈庆祝新疆和平解放。1953年改名尼利克县,1954年改尼勒克县。

3.行政区划

尼勒克县下辖5个镇、6个乡、分别是尼勒克镇、乌赞镇、乌拉斯台镇、克令镇、木斯镇、苏布台乡、喀拉苏乡、加哈乌拉斯台乡、科克浩特浩尔蒙古族乡、喀拉托别乡、胡吉尔台乡。辖区内还有兵团农四师79团、72团煤矿、71团焦化厂、天西林管局尼勒克分局、自治区畜牧厅巩乃斯种羊场等单位。

4.城区范围

城区范围：位于县域北部，城区范围是北至现状农田边、南至喀什河；东至武进大道、西至乌赞河。城区面积1189.88公顷。

5、建筑垃圾现状

现状建筑垃圾仍以“分散回填+简易填埋”为主，资源化利用率较差，缺乏规模化、规范化处理设施。既有填埋场库容告警，剩余服务年较短，且未配套渗滤液、填埋气收集系统。现有收运体系以敞口箱+敞口车直收直运为主，运输距离长、沿途遗撒、道路扬尘、交通干扰等问题突出。

1.1.3政策驱动

一、国家层面

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020修订）首次将建筑垃圾单列为固体废物管理专章；《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》（环固体〔2021〕114号）明确“到2026年建筑垃圾资源化利用率达到60%以上”；住建部《建筑垃圾减量化指导手册》（2021版）要求“县级及以上城市2026年基本建立全过程监管体系”。

二、自治区层面

《新疆维吾尔自治区“无废城市”建设实施方案》（新政办发〔2022〕89号）将尼勒克县列为自治区级“无废城市”试点；《新疆建筑垃圾管理条例（草案）》2024年进入立法程序，要求设区市编制专项规划并建立特许经营制度。

三、州级层面

- 州级政策驱动主要体现为，尼勒克县需全面落实《新疆维吾尔自治区城镇建筑垃圾管理办法》等政策要求。该办法确立了建筑垃圾管理“减量化、资源化、无害化”及“谁产生、谁负责”的核心原则，并要求县级环境卫生主管部门具体负责本区域建筑垃圾处置的监督管理。这为本规划提供了直接的法律依据与行动框架，同时也是尼勒克县推动“国家生态文明建设示范县”创建、实现城乡建设绿色发展的必然要求。

1.2指导思想

以习近平生态文明思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，立足新发展阶段，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，统筹发展和安全，以“减量化、资源化、无害化”为核心，以数字化、智慧化、市场化为路径，构建“源头减量—分类投放—规范收运—资源化利用—安全处置—全程监管”的建筑垃圾污染防治体系，打造天山北坡经济带建筑垃圾治理示范市，构建“政府统筹、市场运作、公众参与、区域协同”的尼勒克县建筑垃圾治理体系。为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业的美丽尼勒克提供生态保障。

1.3规划原则

一、生态优先、系统治理

坚持山水林田湖草沙一体化保护与修复，将建筑垃圾污染防治融入国土空间生态修复、海绵城市、公园城市建设全过程。

二、减污降碳、协同增效

- 以“双碳”目标倒逼工艺革新，推广装配式建造、绿色建材、BIM拆除设计，实现建筑垃圾产生强度下降20%以上。

三、城乡统筹、共建共享

- 统筹中心城区—特色镇—美丽乡村三级设施网络，推进环卫设施“环境园”化布局，实现城乡建筑垃圾收运处理一体化。

四、科技赋能、智慧管理

- 构建“1个监管平台+N个应用场景”的数字孪生系统，实现建筑垃圾产生、运输、处置、产品流向全生命周期在线监控。

五、政府主导、市场运作

- 推行“特许经营+资源化补贴+绿色金融”模式，引进社会资本参与投资、建设、运营，建立“谁产生、谁付费，谁利用、谁受益”长效机制。

六、公众参与、共建共享

- 建立“社区网格+物业+志愿者”多元共治体系，推广“建筑垃圾积分兑换”等公众参与模式，提升全民减废意识。

1.4规划依据

1.4.1法律法规

1.《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修正）

2.《中华人民共和国环境保护法》（2015年）

3.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修正）

4.《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年修正）

5.《中华人民共和国土地管理法》（2019年修正）

6.《城市市容和环境卫生管理条例》（国务院令第101号）

7.《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修正）；

8.《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正）；

9.《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）；

10.《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）；

11.《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年2月29日修正）；

12.《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号）

13.《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2022修订）

1.4.2政策文件

1.《中共中央、国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》（中发〔2016〕6号）

2.《国务院办公厅关于印发“无废城市”建设试点工作方案的通知》（国办发〔2018〕128号）

3.《住房城乡建设部关于开展建筑垃圾治理试点工作的通知》（建城函〔2018〕65号）

4.《住房城乡建设部关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》（建质〔2020〕46号）

5.《国务院办公厅关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》（国办发〔2024〕7号）

6.《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号）

7.《建筑垃圾资源化利用行业规范条件（暂行）》（工信部2020年）

8.《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

9.《新疆维吾尔自治区城镇建筑垃圾管理办法（征求意见稿）》

10.《新疆维吾尔自治区城乡建设领域碳达峰实施方案》

11.《新疆维吾尔自治区“无废城市”建设实施方案》（新政办发〔2022〕89号）

1.4.3标准规范

1.《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）

2.《城市环境卫生设施规划标准》（GB/T50337-2018）

3.《环境卫生设施设置标准》（CJJ27-2012）

4.《建筑废弃物再生工厂设计标准》（GB51322-2018）

5.《建筑工程绿色施工评价标准》（GB/T50640-2010）；

6.《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）；

7.《城市环境卫生质量标准》（建城〔1997〕21号）；

8.《建筑垃圾再生骨料应用技术规程》（JGJ/T240—2011）

9.《建筑垃圾填埋场工程技术标准》（GB/T51403—2021）

10.《建筑垃圾产生量计算方法》（GB/T34923—2017）

11.《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）

12.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）

1.4.4上位规划

1.《新疆尼勒克县城市总体规划（2015—2030年）》

2.《尼勒克县国土空间总体规划（2021—2035年）》

1.5规划范围与期限

规划范围：本规划的空间范围为新疆尼勒克县行政辖区全域。管理对象覆盖县域范围内建筑垃圾的产生、收集、运输、利用、处置等全过程环节。

规划期限：规划以2026年为基准年，规划期为2027-2036年，共10年。近期目标展望至2031年，并与尼勒克县国民经济和社会发展规划及生态环境保护相关规划的中长期目标相衔接。

1.6规划思路

坚持“源头减量、区域调配平衡、末端资源利用与处置、消纳填埋”的总体思路，通过土方就地平衡、建筑垃圾就地移动处理利用以及绿色设计、绿色施工等措施减少源头产量；通过全县区域内的土方调配，大幅减少末端处置压力；通过提高末端处置环节的综合利用技术水平，提高建筑垃圾资源化利用程度；最终通过消纳填埋处理无法处置的少量建筑垃圾，实现建筑垃圾产生与处置的平衡。

依据《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》，科学合理规划路线，提高建筑垃圾处理资源化、减量化、无害化水平，逐步建立全县区域统筹、布局合理、技术先进、资源得到有效利用的建筑垃圾处理体系；构建规范有序、安全卫生、全程可控的建筑垃圾收运系统；形成链条完整、环境友好良性发展的建筑垃圾产业体系。着力建设建筑垃圾全过程环境保护与安全卫生管控机制，实现建筑垃圾从生产到消纳的全过程信息化控制和管理。通过科学规划的系统建设，最终建立科学合理的建筑垃圾治理体系，实现建筑垃圾的综合利用和科学处置，大幅提升尼勒克县建筑垃圾资源化利用和安全处置水平。

1.7规划技术路线

采用“源头减量—分类收集—压缩转运—资源化利用—安全处置—生态修复”六步闭环技术路线，并配套“1平台4系统”智慧监管体系（1个县级建筑垃圾综合监管平台，PC端、移动端、车载端、场站端4类应用系统）。

一、源头减量

推行绿色策划、绿色设计、绿色施工、绿色交付，建立“建筑垃圾分类设计导则”，将建筑垃圾产生量作为施工图审查、绿色建筑评价的前置条件。

2026年起，政府投资项目、装配式建筑、星级绿色建筑示范项目率先实施“零废弃工地”评价。

推广BIM+拆除方案比选，实施精准拆除、分类拆除，减少混合垃圾20%以上。

二、分类收集

建立“固定收集点+移动收集车+临时收集舱”三级收集网络。

中心城区按服务半径≤300m设置建筑垃圾固定收集点（含装修垃圾、工程渣土、拆除垃圾三类箱体）。

乡镇及农村采取“定时、定点、预约”收集模式，配备小型厢式收集车。

分类标准执行自治区《建筑垃圾分类指南（试行）》五大类（工程渣土、拆除垃圾、装修垃圾、工程泥浆、其他垃圾）。

三、转运

中心城区及其他乡镇规划转运调配场（含再生资源回收功能）；

运输车辆全部采用全密闭集装箱，配套GPS、称重、视频监控“三位一体”终端，实现“两点一线”全程可溯。

四、资源化利用

建设100吨/日建筑垃圾资源化利用中心（一期），采用“三级破碎+四级筛分+三级分选”工艺，产品包括再生骨料、再生砖、再生水稳料、再生混凝土。

通过对建筑垃圾和装修垃圾预处理后（破碎筛分）后的骨料与砂子、水泥、水以及外加剂等原材料进行加压振动成型，使原材料密实，生产出不同形状、规格的混凝土砖制品，包括墙体砖、透水砖、生态护坡水工砖、标准砖等。

建立再生产品“正面清单+政府优先采购”制度，设置政府投资项目再生建材使用不低于一定比例。

五、安全处置

填埋场采用双层HDPE防渗+渗滤液全量收集+封场绿化；建立应急填埋区，用于极端天气、重大工程突发事件建筑垃圾临时周转。

使用数字化监管，既满足GB16889-2008等标准规范要求，又融合了智慧工地等新型技术要素，形成覆盖全生命周期、兼顾常态与应急需求的安全处置体系。建议配套建立第三方环境监理制度和数字化管理平台确保实施效果。

六、生态修复

对历史遗留建筑垃圾堆场实施“原地治理+异地利用+景观修复”综合模式，重点打造“城市矿山主题公园”“再生艺术博览园”等示范项目。

建立“生态修复+碳汇交易”机制，将治理后地块纳入碳汇项目库。

1.8规划工作方案

规划通过分析尼勒克县建筑垃圾处理、收运及管理现状，以及建筑垃圾产量的影响因素，分类预测尼勒克县建筑垃圾产量；借鉴国内外建筑垃圾治理经验，确定尼勒克县建筑垃圾治理目标和治理体系；规划建筑垃圾收运模式和收运线路，确定建筑垃圾处理设施布局和资源化利用方式；确定建筑垃圾环境保护与安全卫生控制要求和全过程信息化管理的方法；最后明确规划实施与保障措施。

二、规划必要性

2.1规划政策符合性

2.1.1.国家政策

2015年4月，《中共中央、国务院关于加快推进生态文明建设的意见》正式发布。《意见》要求，全面促进资源节约循环高效使用，推动利用方式根本转变。发展循环经济，按照减量化、再利用、资源化的原则，加快建立循环型工业、农业、服务业体系，提高全社会资源产出率。完善再生资源回收体系，推进建筑垃圾资源化利用。

住房和城乡建设部建筑节能与科技司将提高建筑垃圾综合利用水平列为2014年工作要点，要研究制定推进建筑垃圾综合利用相关政策文件，指导各地开展建筑垃圾综合利用工作，启动试点示范，推动相关技术、产品、设备的研究开发、推广应用和产业化发展。

2014年为进一步贯彻落实国务院《节能减排“十二五”规划》和《“十二五”节能减排综合性工作方案》的部署，全面推进节能减排科技工作，科技部、工业和信息化部组织制定了《2014-2015年节能减排科技专项行动方案》，将建筑垃圾处理和再生利用技术设备列为节能减排先进适用技术推广应用重点任务。

2014年12月国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、环境保护部、商务部等六部委联合印发《重要资源循环利用工程（技术推广及装备产业化）实施方案》，要求“产业废弃物资源化利用：到2017年，在共伴生矿产资源、尾矿、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑废物等领域研发60-70项具有自主知识产权的技术、装备，推广50-60项先进适用技术、装备”。研发建（构）筑物的拆除技术、建筑废物的分类与再生骨料处理技术、建筑废物资源化再生关键装备、新型再生建筑材料应用技术工艺。推广再生混凝土及其制品制备关键技术、再生混凝土及其制品施工关键技术、再生无机料在道路工程中的应用技术。针对建筑废弃物研发回收利用成套设备，推广应用建筑垃圾、道路沥青处理及利用设备。

工业和信息化部工业节能与综合利用司将全面推动再生资源综合利用列为2015年工作要点，要编制建筑垃圾资源化利用先进技术与装备目录、建筑垃圾资源化产业发展专项规划。

2015年3月国家发展和改革委员会发文组织申报节约资源和保护环境2015年中央预算内投资备选项目。选项范围：节能、循环经济和资源节约重大项目，重大环境治理工程，战略性新兴产业专项中节能环保技术装备产业化示范项目；其中，建筑废弃物资源化示范项目作为循环经济示范内容和资源综合利用双百工程成为节能、循环经济和资源节约重大项目之一。补助标准：原则上按东、中、西部地区分别不超过8%、10%、12%，且单个项目最高补助。上限为1000万元。

2015年4月为贯彻落实《循环经济发展战略及近期行动计划》（国发〔2013〕5号），扎实推进循环经济发展，国家发展和改革委员会印发了《2015年循环经济推进计划》。文件要求，由住房城乡建设部、国家发展改革委、财政部、工业和信息化部推进建筑垃圾资源化利用工作。研究起草《关于加强建筑垃圾管理及资源化利用工作的指导意见》和《建筑垃圾资源化利用试点方案》；开展建筑垃圾管理和资源化利用试点省建设工作；鼓励各地探索多种形式市场化运作机制，创新建筑垃圾资源化利用领域投融资模式。

2.1.2建筑垃圾资源化对推动“双碳”目标实现的意义

建筑领域是碳排放重点行业，建筑全生命周期碳排放占比超过40%，推进建筑行业节能减排对于我国实现“双碳”目标具有重要的作用。

一、建筑废弃拆除阶段碳排放主要集中于建筑拆除过程、建筑废弃物运输和建筑废弃物处理阶段，而废弃物处理阶段碳排放占总碳排放的75%左右，建筑废弃物的有效处理对建筑拆除阶段碳排放总量起决定性作用。

二、建筑废弃物中再利用的建筑材料主要为金属、木材、玻璃等，回收利用的建筑废弃物主要为混凝土、碎石等。通过建筑废弃物的二次循环利用，有效降低建筑拆除阶段碳排放总量的31.01%，具有良好的减碳效果。

三、建筑废弃物二次回收技术越发成熟，可回收利用的建筑废弃物总量将增多，建筑废弃物填埋量将大大减少。随着建筑废弃物二次回收利用率增大，建筑废弃物处理阶段的碳排放逐渐减少，建筑材料碳补偿反而逐渐增加，呈反比例关系。

由于城市化进程加快，已有大量建筑进入到建筑废弃拆除阶段。针对社会可持续性发展和低碳建筑的深入研究，建筑废弃拆除阶段碳排放和建筑废弃物碳补偿问题应该逐渐形成科学的研究体系，还需制定科学可行的减碳政策去指导建筑拆除阶段如何有效降低碳排放。

2.2规划建设必要性

2.2.1规划建设符合国家和自治区相关政策

城市环境卫生行业是当前和今后一个时期在城市建设和管理领域重点支持的产业之一，是改善城市形象、人民生活质量和自然生态环境的基础产业，在城市现代化进程和全面建成小康社会的历程中起着重要的作用。国家历来对城市垃圾处理十分重视，为实现城市建筑垃圾处理“减量化、资源化、无害化”，国务院颁布了《城市市容和环境卫生管理条例》和《城市总体规划审查工作规则》。本项目的实施符合《尼勒克县国土空间规划（2021-2035年）》的要求。

2.2.2加快尼勒克县经济发展、推进城市化进程的需要

尼勒克县作为“伊犁河谷”东部的重要康养旅游城市，其经济发展不仅依托于区域资源优势，还积极推动产业结构的城市化，促进地域结构的城市化和现代化。在优化城镇体系空间格局和等级、规模、职能结构的同时，尼勒克县以改革开放和科技进步为动力，进一步解放思想，开拓进取，加快经济战略性调整步伐，加大基础设施建设力度，积极推进信息化、现代化和城镇化，以促进城市经济的全面发展。

随着经济快速发展和城镇化进程的加速，伊犁州尼勒克县的建筑垃圾产出量也呈现出增长趋势。然而，由于缺乏有效的建筑垃圾处置设施，建筑垃圾的利用率一直较低。目前，建筑垃圾并未进行有效的分类收集，而是与生活垃圾混合后直接进入垃圾处理场倾倒，或者在一些乡镇被就近掩埋。这种处理方式不仅导致了垃圾处理效率低下，还对城市环境和形象造成了不良影响，与城市建设的步伐不协调，严重阻碍了经济建设的持续稳定发展和环境友好型社会的建立。

为了改善基础设施现状，强化和提高城市的服务功能，消除垃圾对环境的污染，改善投资环境，加快伊犁州尼勒克县的经济发展，并推进城镇化建设进程，将伊犁州尼勒克县建设成为一个经济繁荣、设施完善、环境优美、社会文明的外向型城市，建设工艺先进、技术成熟、可靠的建筑垃圾处理和回收利用设施变得十分必要。这不仅有助于提高建筑垃圾的资源化利用率，减少对填埋场的依赖，还能促进循环经济的发展，为伊犁州尼勒克县的可持续发展提供有力支持。

2.2.3保护人民健康、提高人民生活水平的需要

随着改革的深化和经济的持续发展，伊犁州尼勒克县部分区域的环境治理却未得到同步发展，特别是县城垃圾量的与日俱增，未经处理的垃圾乱堆、乱放，卫生条件较差，不但对城区大气环境、地表水、地下水造成严重污染，给当地居民的生活及健康造成严重的危害。实施本项目是治理城市环境、保护人民健康、提高人民生活水平、加快建设环境友好型社会的需要。实施伊犁州尼勒克县建筑垃圾资源化再利用建设项目，使城区和各乡镇的建筑垃圾都能集中运往填埋场处理，使城市垃圾实现一次性无害化处理，杜绝城市垃圾无序堆放造成城市周边生态环境恶化。

2.2.4保护生活环境、生态环境的需要

伊犁州尼勒克县建筑垃圾一直是运往周边简易垃圾填埋场进行简单填埋处理。但由于简易垃圾填埋场在建设和管理过程中基本上未采取环保措施，如防渗、分层压实、覆土、污水收集等措施，导致建筑垃圾对周围环境二次污染，严重影响人民身体健康。

随着经济的发展，城镇化水平的提高，产生的建筑垃圾越来越多，垃圾成分也越来越复杂，新的建筑垃圾及处理设施如不及时建设，建筑垃圾将无处可去，将严重恶化城乡环境，如任其发展，将严重影响伊犁州尼勒克县卫生环境。实施建筑垃圾处理工程是为广大人民提供良好人居环境的需要，也是从源头保护城镇自然生态环境免受污染的必然选择。作为城镇生态环境治理中的重要--环，对城镇建筑垃圾进行收集和转运，送至高水平处理场所处理，对保护伊犁州尼勒克县的生态环境具有重大意义。

2.2.5改善人民生活条件、完善城市总体功能的需要

伊犁州尼勒克县城区大多仅依靠附近的天然坑来消纳建筑垃圾，建筑垃圾处理远达不到国家标准，其产生的废水、废气得不到妥善处理，严重影响生活环境，损害人民身体健康。随着城市现代化进程的加快，人们对城市环境卫生质量要求越来越高，为适应人们对城市生活环境质量的要求，保证人民正常的生产、生活秩序，保障社会稳定，彻底改变建筑垃圾处理的落后状况，消除垃圾污染对城市环境的威胁，进一步完善城市基础配套建设，必须尽快建设符合城市建筑垃圾无害化处理标准的现代化建筑垃圾处理工程。

2.2.6改善投资环境，坚持走可持续发展道路的需要

随着城镇化水平的不断提高，建筑垃圾已成为制约其发展的一个瓶颈。随着国民经济的快速发展，特别是在加快城镇化建设的过程中，城市规模扩大，城区人口增加，经济快速发展，城市建筑垃圾总量不断增加，城市建筑垃圾的无序堆放，既破坏了自然环境和生态平衡，又影响了人民正常生活，制约了社会经济及旅游事业的发展，城市建筑垃圾处理问题已日益成为公众普遍关注的热点之一。因此，建设建筑垃圾处理工程对提高城市品位，保护生态环境，建设和谐社会，改善投资环境，促进社会经济及旅游事业的可持续发展是十分必要的。

综上所述，伊犁州尼勒克县建筑垃圾资源化再利用建设项目是伊犁州尼勒克县快速发展建设过程中环境治理的重要组成部分，有利于城市发展，有利于改善环境。

本工程的建设必将有效改善当地投资环境，提升人民的生活质量，促进伊犁州尼勒克县经济社会的协调发展。

三、规划目标与指标体系

3.1规划指标体系

根据《新疆维吾尔自治区城乡建设领域碳达峰实施方案》要求2030年建筑垃圾资源化利用率力争达到55%，规划至2030年，尼勒克县建筑垃圾资源化利用率达到56%；至2035年，建成覆盖全域、技术先进、管理精细、运行高效的建筑垃圾污染防治体系，资源化利用率达到70%以上，安全处置率达到100%，形成“天山经济带建筑垃圾治理样板”。

表2.1-1：尼勒克县建筑垃圾治理指标规划表

| 序号 | 内容 |  | 2030年 | 2035年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑垃圾申报核准率(%) |  | 95 | 100 |
| 2 | 建筑垃圾密闭化运输率(%) (建筑垃圾密闭化运输车辆占建筑垃圾运输车辆的比例) |  | 90 | 100 |
| 3 | 运输车辆车载卫星定位系统安装比例(%) |  | 50 | 70 |
| 4 | 建筑垃圾综合利用率 | 建筑施工/拆除/装修垃圾综合利用率(%) (建筑施工/拆除/装修垃圾综合利用量占建筑施工/拆除/装修垃圾总产生量的比例) | 56 | 70 |
|  |  | 工程渣土/泥浆综合利用率(%) (工程渣土/泥浆综合利用的量占工程渣土总产生量的比例) | - | - |
| 5 | 建筑垃圾安全处置率(%) |  | 95 | 100 |
| 6 | 施工场地、填埋消纳场所监控管理系统安装比例(%) |  | 60 | 90 |
| 7 | 停用消纳场安全封场与生态恢复率(%) |  | 80 | 100 |

3.2规划目标及控制指标

3.2.1规划目标

建立健全建筑垃圾分类处理设施和保障体系，完善建筑垃圾全过程管理和污染环境防治制度，优化建筑垃圾多部门联动及监督考核体系，形成建筑垃圾的源头减量、分类投放、中端收运、末端处置和再生产品利用的全流程监管体系，实现建筑垃圾处置减量化、资源化、无害化目标。

一、近期目标（2026-2030年）

全面建成城镇建筑垃圾处置设施，实现建筑垃圾产销基本平衡，加强源头分类、控源减量，建设符合城镇建设发展的建筑垃圾分类收运、规范处置、监管闭环的全过程监管制度体系。

2026-2030年在尼勒克县完成新建处理规模100吨/日建筑垃圾资源化再利用综合处理中心一座，包含预处理区、生产加工区、转运调配场、附属用房、废料填埋区等厂区配套设施设备；新购置建筑垃圾资源化处理设备、生产加工制砖设备及厂区配套作业车辆等。根据《伊犁州尼勒克县建筑垃圾资源化再利用建设项目可行性研究报告（代项目建议书）》，拟定在尼勒克县乌赞镇S315附近，交通便利，有利于项目的建设和运营。同时，该地块位于城镇开发边界内，符合上位规划要求，有利于项目的长远发展。

2026-2030年完善《新疆尼勒克县环境卫生专项规划报告》中垃圾收运系统建设，规划完成位于近期建设范围内的4座转运调配场，5个收集点的建设，每座转运调配场设计转运能力为50吨/日，占地面积不小于860平方米。

建筑垃圾转运调配场作为纽带衔接产生建筑垃圾的个人和单位，进行初步分拣等预处理操作，将工程拆除垃圾、拆除垃圾、装修垃圾分类收集暂存，最后送至建筑垃圾资源化再利用综合处理中心；

二、远期目标（2031-2035年）

建立全县域统筹、布局合理、技术先进、资源得到有效利用的建筑垃圾处理系统；建立规范有序、安全卫生、全程可控的建筑垃圾收运系统；形成链条完整、环境友好、良性发展的建筑垃圾产业体系。形成建筑垃圾全过程环境保护与安全卫生管控机制，实现建筑垃圾从产生到消纳的全过程信息化、智能化控制和管理。使尼勒克县建筑垃圾申报核准率、收运率、密闭化运输率、综合利用率、安全处置率等指标得到全面提升，成为建筑垃圾治理模范城市。

2031-2035年远期视需求扩建转运调配场及完成建筑垃圾资源化再利用综合处理中心升级改造或新建（建设区域性资源化处理中心，提升处理能力）。升级改造扩建建筑垃圾资源化再利用综合处理中心3处（1、乌拉斯台镇或唐布拉社区周边；2、苏布台东部或喀拉苏乡西部；3、木斯镇周边）。提升改造可进行信息化平台搭建与数据整合，建立覆盖“源头排放—运输轨迹—末端消纳”的电子联单管理平台，实现数据实时上传与共享。智能化处理设施升级，引入AI视频监控技术，对工地、消纳场及道路卡口进行智能抓拍，识别超载、撒漏等违规行为。采用智能化分拣设备，通过机械分选和人工辅助，提升资源化利用率。全链条闭环管理体系构建，强化建设单位责任，优化施工方案以减少垃圾产生，推行装修垃圾线上预约收运模式。

表2.2-1建筑垃圾处置利用处理建设规划情况

| 时期 | 处理设施名称 | 规划数量 | 处理设施规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 近期（2026-2030年） | 建筑垃圾转运调配场（1、东部转运调配场：乌拉斯台镇；2、西部转运调配场：苏布台东部或喀拉苏乡西部；3、南部转运调配场：木斯镇周边；4、中部转运调配场：尼勒克县城） | 4座转运调配场+5个点 | 50吨/日 | 新建 |
| 近期（2026-2030年） | 应急填埋场（1、东部应急场址：乌拉斯台镇周边；2、西部应急场址：苏布台东部或喀拉苏乡西部天然坑道；3、南部：木斯镇周边） | 3 | 50吨/日 | 新建 |
| 近期（2026-2030年） | 建筑垃圾资源化再利用综合处理中心（含1座应急填埋场，位置：尼勒克县乌赞镇S315附近） | 1 | 100吨/日 | 新建 |
| 远期（2030-2035年） | 建筑垃圾资源化再利用综合处理中心升级改造（位置：尼勒克县乌赞镇S315附近） | 1 | 100吨/日 | 新建 |
| 远期（2030-2035年） | 升级改造扩建建筑垃圾资源化再利用综合处理中心3处（1、乌拉斯台镇；2、苏布台东部或喀拉苏乡西部；3、木斯镇周边） | 3 | 50吨/日 | 新建 |

三、投资估算

依据《尼勒克县建筑垃圾污染防治专项规划（2026-2035）》确定的建设任务，结合国内同类项目投资水平及新疆地区建设成本，对规划期内建筑垃圾处置利用设施建设投资进行估算如下：

| 建设时期 | 设施名称 | 规划数量 | 处理规模 | 单位投资估算 （万元/座） | 小计（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 近期（2026-2030年） | 建筑垃圾转运调配场 | 4座 | 50吨/日 | 150-200 | 600-800 | 含场地硬化、围挡喷淋、地磅、管理用房、监控系统等 |
|  | 建筑垃圾收集点 | 5个 | — | 20-30 | 100-150 | 简易收集点，含硬化、围挡、集装箱等 |
|  | 应急填埋场 | 3座 | 50吨/日 | 800-1,200 | 2,400-3,600 | 含防渗系统、渗滤液导排、监测井、进场道路等 |
|  | 建筑垃圾资源化再利用综合处理中心（含1座应急填埋场） | 1座 | 100吨/日 | 3,500-4,500 | 3,500-4,500 | 含土地平整、厂房建设、破碎筛分设备、制砖生产线、环保设施、应急填埋区等 |
| 近期小计 |  |  |  |  | 6,600-9,050 |  |
| 远期（2031-2035年） | 建筑垃圾资源化再利用综合处理中心升级改造 | 1座 | 100吨/日 | 1,500-2,000 | 1,500-2,000 | 含设备更新、工艺升级、智慧平台完善等 |
|  | 升级改造扩建建筑垃圾资源化再利用综合处理中心 | 3座 | 50吨/日 | 2,000-2,500 | 6,000-7,500 | 新建区域性资源化处理中心，含土地、厂房、设备等 |
| 远期小计 |  |  |  |  | 7,500-9,500 |  |
| 总投资合计 |  |  |  |  | 14,100-18,550 | 近期+远期 |

投资估算说明

估算依据

《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）

《建筑废弃物再生工厂设计标准》（GB51322-2018）

新疆地区建设工程造价信息及人工、材料价格水平

分项说明

（一）建筑垃圾转运调配场（4座）

考虑到尼勒克县运输距离较远、配套设施要求更高，按150-200万元/座估算。

涵盖内容：场地平整硬化、围挡及喷淋设施、地磅、临时管理用房、监控系统、洗车台、给排水设施等。

（二）建筑垃圾收集点（5个）

功能定位：乡镇级临时归集点，用于服务距离较远的乡镇场（木斯镇、胡吉尔台乡、喀拉苏乡、苏布台乡、乌拉斯台镇）。

建设内容：混凝土硬化场地（约200-300㎡）、简易围挡、雨棚、移动式收集箱体等。

估算依据：参照环卫简易收集点建设标准及新疆乡镇建设成本。

（三）应急填埋场（3座）

涵盖内容：场地平整、防渗系统（HDPE膜、土工布）、渗滤液收集导排系统、监测井、截洪沟、进场道路等。

调整说明：尼勒克县3座应急填埋场规模较小（50吨/日），但考虑到分散布局及运输条件，按800-1,200万元/座估算。

（四）建筑垃圾资源化再利用综合处理中心（1座，100吨/日）

涵盖内容：

土地费用：56亩土地征用/租赁、场地平整（按尼勒克县地价估算）

土建工程：预处理车间、生产加工车间、原料库、成品库、综合楼、附属用房等

设备购置：破碎筛分系统（颚破、圆锥破、反击破）、分选系统（磁选、风选）、制砖生产线、除尘系统、污水处理系统等

应急填埋区：防渗系统、渗滤液处理、监测设施（含1座应急填埋场）

配套工程：道路、给排水、电力、消防、绿化等

（五）远期升级改造及扩建（4座）

升级改造（1座）：对乌赞镇综合处理中心进行设备更新、工艺升级、智慧平台完善，估算1,500-2,000万元。

扩建新建（3座）：在乌拉斯台镇、苏布台乡/喀拉苏乡、木斯镇新建区域性资源化处理中心，每座50吨/日，参考近期资源化中心按比例折算（100吨/日约3,500-4,500万元，50吨/日约2,000-2,500万元）。

资金筹措建议

中央及自治区专项资金：争取"无废城市"建设、重点地区污染防治、资源循环利用等专项资金，预计可覆盖30%-40%（约4,200-7,400万元）。

县级财政配套：纳入县级财政预算，用于土地征用、前期工作、设施运维等，预计安排20%-30%（约2,800-5,600万元）。

社会资本引入：采用特许经营模式（BOT/PPP），吸引社会资本参与投资建设和运营，预计可覆盖30%-40%（约4,200-7,400万元）。

绿色金融支持：申请政策性银行绿色信贷、发行绿色债券等。

注意事项

本估算为规划阶段初步估算，具体投资需在项目可行性研究阶段根据详细勘察设计进一步核定。

投资估算已考虑新疆地区运输成本、施工周期等因素，但未考虑物价上涨、政策调整等不确定因素。

建议近期项目优先实施乌赞镇综合处理中心及核心转运调配场，形成骨干网络后逐步完善。

运营成本需单独测算（人工、能耗、维修、环保等），建议在特许经营方案中明确收费机制和财政补贴政策。

近期重点建设项目投资明细表

| 项目名称 | 建设内容 | 规模 | 估算投资 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乌赞镇建筑垃圾资源化利用综合处理中心 | 土地征用、厂房建设、设备购置、应急填埋区 | 100吨/日 | 3,500-4,500 | 核心项目 |
| 中部转运调配场（尼勒克县城） | 场地硬化、围挡、地磅、管理用房 | 50吨/日 | 150-200 | 近期4座之一 |
| 东部转运调配场（乌拉斯台镇） | 场地硬化、围挡、地磅、管理用房 | 50吨/日 | 150-200 | 近期4座之一 |
| 西部转运调配场（苏布台/喀拉苏） | 场地硬化、围挡、地磅、管理用房 | 50吨/日 | 150-200 | 近期4座之一 |
| 南部转运调配场（木斯镇） | 场地硬化、围挡、地磅、管理用房 | 50吨/日 | 150-200 | 近期4座之一 |
| 乡镇收集点（5个） | 简易硬化、围挡、收集箱体 | — | 100-150 | 5个合计 |
| 东部应急填埋场（乌拉斯台） | 防渗系统、渗滤液导排、监测井 | 50吨/日 | 800-1,200 | 近期3座之一 |
| 西部应急填埋场（苏布台/喀拉苏） | 防渗系统、渗滤液导排、监测井 | 50吨/日 | 800-1,200 | 近期3座之一 |
| 南部应急填埋场（木斯镇） | 防渗系统、渗滤液导排、监测井 | 50吨/日 | 800-1,200 | 近期3座之一 |

3.2.2控制指标

表2.2-2：建筑垃圾规划指标控制表

| 分类 | 主要指标 | 指标释义 | 近期 | 远期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 减量化 | 工程垃圾、拆除垃圾、 装修垃圾分类收集率(%) | 工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾分类收集量占其产生量的比例 | ≥75 | ≥95 |
|  | 新建项目工程垃圾每万 平方米排放量(吨) | — | ≤300 | ≤300 |
| 资源化 | 建筑垃圾资源化利用率(%) | 工程垃圾、装修垃圾、拆除垃圾等建筑垃圾经就地利用、分散或集中处理转化为资源化利用产品量占同期工程垃圾、装修垃圾、拆除垃圾等建筑垃圾总排放产生量的比值，不含工程渣土、工程泥浆 | 56 | 70 |
| 无害化 | 建筑垃圾密闭化运输率(%) | 建筑垃圾密闭化运输车辆占建筑垃圾运输车辆的比例 | 90 | 100 |
|  | 建筑垃圾无害化处理率(%) | 建筑垃圾无害化处理量占全部产生量的比例 | 80 | 95 |
| 信息化 | 运输车辆车载卫星定位 系统安装比例(%) | 安装车载卫星定位系统的车辆占全部运输车辆的比例 | 50 | 70 |
|  | 施工工地、消纳场所监 控管理系统安装比例(%) | 安装监控管理系统的施工工地、消纳场所占全部施工工地、消纳场所的比例 | 60 | 90 |
| 规范化 | 违规建筑垃圾处置场所 消除率(%) | —— | 80 | 100 |
|  | 建筑垃圾安全处置率(%) | —— | 80 | 100 |

四、建筑垃圾产生量预测

4.1预测方法

本规划依据《建筑垃圾处理技术标准》（CJJT134-2019）和《固体废物分类与代码目录》，以《伊犁州尼勒克县建筑垃圾资源化再利用建设项目可行性研究报告（代项目建议书）》数据为基准，最终分类按照建筑施工垃圾、拆除垃圾、装修垃圾三种类别，对尼勒克县建筑垃圾产生量进行估算。

建筑施工垃圾：各类建筑物、构筑物、管网建设过程中产生的弃料。

拆除垃圾：各类建筑物、构筑物等拆除过程中产生的弃料。

装修垃圾：装饰装修房屋过程中产生的废弃物。

4.2产生量预测

因伊犁州尼勒克县前建筑垃圾的规范管理还处于起步阶段，尚未建立关于各类建筑垃圾产生量的统计数据，本规划按照基础数据对伊犁州尼勒克县现状建筑垃圾产生量进行估算。计算方法依据《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ134-2019）。

4.2.1建筑施工垃圾产生量

本预测旨在为尼勒克县建筑垃圾收运、处置及资源化设施的规划建设提供科学量化依据。预测遵循“以现状为基础、以政策为导向、以类比为参考”的原则，在结合本县发展实际的同时，对标自治区相关政策要求。根据《新疆维吾尔自治区建筑垃圾资源化利用“十四五”发展规划》及同类地区管理经验，设定规划末期（2031年）全县建筑垃圾日产生总量控制目标为100吨（即年产生量约3.65万吨）。此目标系综合考量尼勒克县约17.6万的人口规模、经济发展阶段及城镇化进程，并参考2024年新疆巴音郭楞蒙古自治州（149.28万吨）、昌吉回族自治州（20.12万吨）等地的公开数据后审慎设定。

预测采用行业通行的分类与系数法。根据《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134）等规范，预测主要针对以下三类具有不同特性和管理要求的建筑垃圾进行。

4.2.1建筑施工垃圾产生量

测算依据与方法：建筑施工垃圾主要指工程建设过程中产生的工程垃圾，其产生量与新建建筑面积强相关。本规划采用单位建筑面积产生系数法进行预测。系数选取参考新疆石河子市等地的实地调研数据及国内县城普遍标准。

推导过程：关键参数为单位面积产生系数，取值为50吨/万平方米。该系数主要包含废弃混凝土、砂浆、砖瓦、模板等。结合尼勒克县国民经济与社会发展规划中关于城镇建设增速的预期，估算年均新增建筑面积。据此推导，建筑施工垃圾年均产生量约为15,000至18,000吨，预计占全县建筑垃圾总产生量的45%左右，是体量最大、最稳定的组成部分。

4.2.2拆迁垃圾产生量

测算依据与方法：拆迁垃圾产生于建筑物拆除环节，其数量取决于拆除面积和结构类型。本规划同样采用单位面积产生系数法，系数选取依据国内广泛应用的工程经验值。

推导过程：关键参数为单位面积产生系数，对于混合结构为主的县城建筑，取值为7,000吨/万平方米。该部分垃圾以废混凝土、砌块、金属、木材为主。结合尼勒克县旧城改造、棚户区改造及乡村建设行动的计划规模，估算年均拆除建筑面积。经计算，拆迁垃圾年均产生量约为8,000至10,000吨，预计占总量的25%。其成分相对单一，再生利用价值高。

4.2.3装修垃圾产生量

测算依据与方法：装修垃圾源自家庭及公共空间的装饰装修活动，具有产生源分散、成分复杂的特点。其产生量与城镇人口数量密切相关，故采用人均产生系数法进行预测。

推导过程：关键参数为人均年产生系数，参考国内同类县城的统计平均值，取0.15吨/人·年。以尼勒克县城镇常住人口规划预测数为基数进行计算。据此推导，装修垃圾年均产生量约为5,000至7,000吨，预计占总量的20%。此类垃圾含有大量塑料、石膏、木材等杂质，收集和分选难度较大，是管理的难点。

4.2.4建筑垃圾资源化利用规模

测算依据与方法：资源化利用规模是基于上述总产生量预测，并依据上级政策设定的强制性目标进行推算的结果。根据《新疆维吾尔自治区建筑垃圾资源化利用“十四五”发展规划》等文件要求，各县市需不断提高资源化利用率。

推导过程：首先，汇总上述三项预测，尼勒克县建筑垃圾年总产生量预计在30,000至37,000吨区间，折算日产生量为82-101吨，与设定的100吨/日总量控制目标相符。其次，设定规划末期（2031年）建筑垃圾资源化利用率目标不低于50%。以此为约束条件，以总产生量预测下限（3万吨/年）的50%计算，则规划末期需实现的年资源化利用规模至少为15,000吨，折合日处理能力约为41吨。此规模是确定资源化处理设施建设选址与容量的核心依据。根据《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ134-2019）可知，建筑施工垃圾产生量可按下式计算：

Mg=Rg×mg

式中：Mg——某城市或区域工程垃圾产生量（t/a）；

Rg——城市或区域新增建筑面积（104㎡/a）；

mg——单位面积工程垃圾产生量基数（t/104㎡），可取300t/104㎡~800t/104㎡。

以每1万平方米产生550吨建筑施工垃圾为单位面积工程垃圾产生量基数。

伊犁州尼勒克县新建建筑垃圾产生量为100吨/日。

五、建筑垃圾治理总体方案

5.1目标定位与治理原则

以“源头减量、分类收运、资源化利用、安全消纳”为核心，构建覆盖全生命周期的建筑垃圾治理体系。到2030年，建筑垃圾资源化利用率≥50%，综合填埋减量≥30%，城乡建筑垃圾密闭化收运率100%。坚持“谁产生、谁付费，谁污染、谁治理”原则，实行减量化、资源化、无害化并重；统筹城乡、园区共建共享；兼顾近期（2030年）“消纳+应急”与远期（2035年）“循环+零填埋”的梯次推进策略。

5.2源头减量与分类收运

一、施工源头

推行装配式建筑、BIM精细化设计，限额供料、限额拆除，建立“四节一环保”施工评价指标体系，将单位面积垃圾产生强度纳入施工许可审查。

二、分类投放

设置“三分一桶”——建筑施工垃圾、拆除垃圾、装修垃圾三类暂存点，统一使用可识别、可计量的标准化收集容器；小区装修实行“物业申报—环卫直运”模式。

三、收运体系

以中心城区为核心，辐射6个乡（镇），构建“村（社区）收集—镇转运—县集中处理”三级网络。近期完善《新疆尼勒克县环境卫生专项规划报告》中垃圾收运系统规划建设12座转运调配场，配置全密闭运输车辆、小型收集车辆，实现全过程GPS+二维码追溯。

5.3资源化利用与园区布局

依托“尼勒克环境园”统一平台，实行“一园多点”布局：

园区核心区）：建设100t/d建筑垃圾综合利用中心，配套再生骨料、再生透水砖、再生混凝土生产线，年处理规模≥20万吨；同步建设安全填埋区作应急兜底。

分质利用：

废混凝土→高品质再生骨料→道路基层、制砖；

废砖瓦→轻质骨料→砌块、回填；

废沥青→冷再生料→道路面层；

金属、木材、塑料等直接进入再生资源市场。

配套政策：制定《再生建材推广目录》，政府投资项目强制使用≥20%再生骨料；对资源化企业给予增值税即征即退、用地指标倾斜、30年特许经营等激励。

5.4末端治理与风险防控

安全填埋：执行《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019），采用单层复合防渗（GCL+1.5mmHDPE膜），配套渗沥液收集—生化—反渗透处理系统，出水回用绿化或降尘。

封场与监测：填埋至设计标高后实施“排—防—排—绿”四层封场结构，建立大气、噪声、地下水在线监测网络，运行期数据实时上传智慧环卫平台。

风险应急：制定“建筑垃圾突发环境污染应急预案”，组建专业应急队伍，储备应急物资，每年至少开展一次综合演练。

智慧管理：依托“尼勒克县智慧环卫系统”，实现建筑垃圾产生、运输、处置全过程数字化监管；推行“电子联单+电子围栏+视频AI识别”，违规倾倒自动报警，确保“车车有轨迹、吨吨可追溯”。

通过以上措施，尼勒克县将建成“源头减量化、收运密闭化、利用产业化、消纳安全化、监管智慧化”的建筑垃圾治理新格局，为新疆乃至西北地区提供可复制、可推广的示范样板。

六、建筑垃圾收集运输体系

尼勒克县正处于城市规模扩张阶段，每年新增建筑面积不断增加，预估建筑垃圾产生量已达100t/d，预计2030年将达到150t/d。由于历史欠账，现有收集运输体系“无专业车辆、无固定站点、无全过程监管”，导致私拉乱倒、二次扬尘、交通干扰、社会投诉频发。本规划以2016版《尼勒克县环境卫生设施专项规划》与2026版《尼勒克县建筑垃圾资源化再利用可行性研究报告》为基础，结合自治区、伊犁州最新政策要求，对建筑垃圾收集运输体系进行系统重构，确保“产生—收集—运输—中转—处理”全链条密闭化、资源化、智慧化。

6.1收运体系基本要求

一、源头减量与分类投放

（1）减量目标

到2030年，新建及拆除工程单位面积建筑垃圾产生强度分别控制在350kg/㎡、8t/千㎡以内；到2035年再下降10%。

（2）强制分类

按《建筑垃圾分类标准》（CJJ/T134-2019）执行“三分法”：

①建筑施工垃圾：包括砂石料、废砂浆、废金属等；②拆除垃圾：混凝土、砖石、废钢筋等；③装修垃圾：石膏板、木饰面、废塑料等。

（3）投放方式

工地内部设置“四区三箱”：待分拣区、暂存区、回收区、危废区；对应配备可封闭的专用箱体，箱体容积≥6m³，箱体颜色、编号、二维码统一。

（4）责任主体

建设单位负总责，施工单位具体实施，监理单位日常巡查，城管部门执法抽查；未按要求分类的工地暂缓竣工验收。

二、全过程密闭与环保

（1）运输车辆：后卸式、全密闭、液压尾板、顶盖自动开合，车厢顶部与尾门加装密封胶条；空车返程必须加盖。

（2）扬尘控制：装载高度低于车厢侧板10cm，表面覆盖高密度抑尘网；出场前经自动冲洗平台，轮胎、底盘不带泥。

（3）噪声控制：限速30km/h，夜间22:00—次日6:00禁止运输（应急除外）。

（4）滴漏控制：车厢底部设二次防漏托盘，配备吸附垫、污水收集桶，滴漏率≤0.05%。

三、信息化与可追溯

（1）电子联单：采用“新疆固废监管”省级平台，联单含二维码，信息包括产生单位、类别、数量、去向、时间、车辆。

（2）车载终端：GPS+北斗双模定位、4G视频回传、载重传感器、RFID箱体识别；数据每30秒回传一次。

（3）黑名单机制：对私拉乱倒、未密闭运输、篡改路线等行为，车辆及企业列入“建筑垃圾处理黑名单”，1—3年内禁止进入尼勒克县场。

6.2收运体系规划

为全面落实建筑垃圾“减量化、资源化、无害化”及“谁产生、谁负责”的管理原则，实现对建筑垃圾产生、收集、运输、处置的全过程闭环管控，特制定本收运体系规划。

6.2.1总体目标

建立一套“源头分类明确、过程监管严密、流向追溯清晰、末端处置匹配”的现代化建筑垃圾收运体系。到规划末期（2031年），实现县域内建筑垃圾规范化收运覆盖率达到95%以上，运输过程中违法违规行为发生率显著下降，为资源化利用和安全处置提供可靠保障。

6.2.2源头分类与收集管理

严格实行建筑垃圾源头分类，是实现高效收运和资源化利用的基础。

1.分类标准：依据《建筑垃圾处理技术标准》，将建筑垃圾分为工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾五大类，实行分类收集、分类运输。

2.施工现场管理：

备案管理：工程建设单位对建筑垃圾处置负总责，施工单位必须在开工前编制《建筑垃圾处理方案》，明确各类垃圾的产生量、处置方式和运输路线，并向县环境卫生主管部门备案。

现场要求：施工现场必须设置规范的建筑垃圾分类贮存场所，采取围蔽、覆盖、喷淋等防尘措施，并配备车辆冲洗设备，确保净车出场。

3.装修垃圾管理：

责任落实：落实属地管理和物业服务企业责任，由物业服务企业或社区居委会在住宅小区、社区内合理设置专门的装修垃圾临时收集点。

投放要求：引导居民对装修垃圾进行袋装或密封包装，并按照“谁产生、谁付费”的原则，承担清运处置费用。鼓励对可回收部分进行分类投放。

6.2.3运输过程监管体系建设

强化运输环节监管，是杜绝沿途遗撒和非法倾倒的关键。

1.核准与准入制度：从事建筑垃圾运输的单位和个人，必须依法获得县环境卫生主管部门的处置核准。推行运输企业资质管理和车辆备案制度，将符合条件的运输企业及车辆纳入统一名录库。

2.运输车辆技术规范：所有建筑垃圾运输车辆必须符合全密闭运输机械装置、安装行驶及装卸记录仪、卫星定位装置等技术要求，并与县级监管平台联网。鼓励逐步推广使用新能源运输车辆。

3.“两点一线”智慧监管：依托建筑垃圾信息化管理平台，对运输车辆实行从出土工地到消纳场（资源化厂）“两点一线”的定路线、定时间、定地点的全过程动态监控。严厉打击不按规定路线行驶、随意倾倒、非法改装等行为。

4.联合执法机制：建立由环境卫生、公安、交通运输、住建、生态环境等部门组成的常态化联合执法机制，定期开展专项整治行动，提升执法威慑力。

6.2.4收运设施与中转布局规划

结合尼勒克县“柳叶状”河谷地貌和多乡镇分布的特点，构建“相对集中、分级转运”的收运网络。

1.乡镇收集点：在县域内各乡（镇），特别是距离县城较远的乡镇，因地制宜设立建筑垃圾（特别是装修垃圾）临时归集点。负责收集辖区零散产生的建筑垃圾，并进行初步分类和暂存。

2.县级转运/处理中心：以规划建设的建筑垃圾处理工程项目为核心，将其打造为县级核心转运枢纽与资源化处理基地。该中心负责接收来自县城及各乡镇归集点的建筑垃圾，进行分类、破碎、资源化加工或最终无害化处置。

3.收运路线优化：规划连接主要乡镇归集点至县级处理中心的专用运输路线，避开人口密集区和生态敏感区，降低运输过程中的环境影响和交通安全风险。

6.2.5信息化监管平台建设

建设县级建筑垃圾智慧监管信息平台，是实现全过程可控的核心技术支撑。

1.平台功能：平台需集成企业/车辆备案、处置核准线上办理、电子联单管理、北斗/GPS实时监控、消纳场地管理、数据统计分析、违法行为预警及举报处理等多项功能。

2.电子联单制度：全面推行建筑垃圾运输处置电子联单制度，实现从产生、运输到处置各环节数据的扫码填报、实时流转与闭环核对，做到“来源可查、去向可追、责任可究”。

3.数据共享与联动：推动该平台与工程建设项目审批管理系统、车辆管理、信用信息等平台的数据互联互通，为跨部门联合监管和科学决策提供数据基础。

6.2.6收运设施与中转布局具体规划

为构建覆盖尼勒克县全域的建筑垃圾规范化收运网络，依据县域“柳叶状”空间格局及“5镇6乡”的行政区划，本规划设计“分区收集、分级转运、终端集中”的三级收运体系。该体系以规划建设的县级建筑垃圾资源化处理中心（位于尼勒克镇或邻近区域）为唯一终端枢纽，将全县乡镇场划分为三个收运管理片区，并设立相应设施。

1.中部核心片区

该片区以县城为核心，规划建设县级终端处理中心，并设置一座标准转运调配场。尼勒克镇作为县域中心，将建设集破碎、分选、资源化加工及最终处置于一体的县级建筑垃圾资源化处理中心，服务于全镇并作为全县收运网络的终点。在科蒙乡规划建设一座标准转运调配场，该场配备临时堆存场、地磅及初步分拣区，主要服务本乡及邻近的尼勒克镇、乌赞镇、科蒙乡、喀拉拖别乡木斯镇，负责接收周边垃圾，经集中压缩后转运至县处理中心。

2.东部片区

该片区以乌拉斯台镇为集散中心。规划在乌拉斯台镇建设一座标准转运调配场，作为东部片区的核心节点，服务覆盖本乡及唐布拉景区。该转运调配场需配套防尘降噪及污水收集设施。片区内乌拉斯台镇、唐布拉社区各规划设立一个分类收集点，负责本乡镇域内建筑垃圾的临时集中、分类堆放，并由转运调配场车辆定期清运。

3.西部及北部片区

该片区地形相对复杂，设立两个转运中心以实现有效覆盖。在喀拉苏乡规划建设一座标准转运调配场，服务于本乡及喀拉苏乡、苏布台乡，需特别考虑山区道路的运输适应性。在克令乡规划建设另一座标准转运调配场，重点服务本乡及加哈等特殊农牧场区域。片区内苏布台乡设立分类收集点，采用固定或移动式收集容器，重点管理分散的农牧区建筑与装修垃圾。

4.建设与运营实施建议

建议采取分步实施策略：近期优先建设尼勒克镇县级处理中心及科蒙乡、乌拉斯台镇两座关键转运调配场，形成骨干网络；远期逐步完善东部片区及其他收集点。肠道转运调配场与现有环卫设施共建共享，以节约成本。所有站点均需接入县级智慧监管平台，实现垃圾存量监测与运输路线智能调度，确保全域建筑垃圾安全、高效闭环处置。

6.3运输路线规划

为确保建筑垃圾从各产生点、转运调配场安全、高效、环保地运送至县级资源化处理中心，避免运输过程造成二次污染，特制定本运输路线规划。规划遵循“安全优先、效率兼顾、规避敏感、智慧管控”的原则。

6.3.1规划原则与目标

1.安全合规原则：所有路线必须符合道路交通安全法规，优先选择路况良好、承载力足够的道路，避开地质灾害易发路段。

2.效率最优原则：基于各乡镇转运调配场的地理位置，规划距离相对合理、时间成本可控的主干运输路线。

3.环境友好原则：运输路线应最大限度规避县城中心区、乡镇居民密集区、水源保护区、风景名胜区等环境敏感目标。

4.智慧监管目标：所有核准运输车辆必须接入监管平台，实现固定路线、实时轨迹、偏离预警的全程智能化管控。

6.3.2分片区主干运输路线规划

基于“6.2收运体系规划”中确定的三个收运管理片区及设施布局，规划以下三条主干运输廊道：

1.东部及北部片区主干线（A线）

路线走向：唐布拉景区→S315省道→乌拉斯台镇转运调配场→S315省道→G578国道→尼勒克镇县级处理中心。

覆盖范围：主要服务乌拉斯台镇、唐布拉景区等东部及北部乡镇场收集点汇集的建筑垃圾。

路线说明：该线路主要依托S315和G578两条高等级公路，是连接县城西部、北部区域的核心走廊。道路条件良好，运输效率高，能有效覆盖山区景区乡镇场。

2.中部片区主干线（B线）

路线走向：胡吉尔台乡→科蒙乡转运调配场→县城东环路/U型县乡道→G578国道→尼勒克镇县级处理中心。

克令镇→县道→尼勒克镇县级处理中心

覆盖范围：主要服务科蒙乡、尼勒克乌赞镇、尼勒克镇、克令镇等中部人口密集区。

路线说明：该线路距离最短，是运输最频繁的路线。规划要求车辆通过县城外环或指定县乡道路接入G578，严格禁止运输车辆穿行县城核心生活区，以减轻对居民生活的干扰。

3.南部片区主干线（C线）

路线走向：木斯镇收集站→774→喀拉托别乡收集站→县道→科蒙乡转运调配场→尼勒克镇县级处理中心。

覆盖范围：主要服务喀拉托别乡、木斯镇、科蒙乡等南部乡镇。

路线说明：该线路利用S315省道连接中部片区，后经县道进入处理中心。需重点关注S12部分路段的路况维护，确保重载车辆通行安全。

4.西部片区主干线（D线）

路线走向：苏布台乡→S315→喀拉苏乡收集站→S315→加哈乌拉斯台乡→尼勒克镇县级处理中心。

覆盖范围：主要服务苏布台乡、喀拉苏乡、加哈乡等西部乡镇。

路线说明：该线路利用S315省道连接中部片区，后经县道进入处理中心。需重点关注S315部分路段的路况维护，确保重载车辆通行安全。

6.3.3次级收集与转运路线

各乡镇域内的分类收集点至本片区标准转运调配场的运输，由各转运调配场所属运营单位负责规划。原则是：

充分利用现有的县道、乡道及村村通公路网络。

固定收集时间表，采用“定线、定时、定点”的公交化收运模式，提高收集效率。

尽量避免在交通高峰时段穿行乡镇主要街道。

6.3.4智慧监管与动态调度

1.电子围栏与路线绑定：在智慧监管平台地图上，对上述A、B、C、D四条主干线及允许通行的连接道路设立“电子围栏”。所有运输任务必须与预先核准的路线绑定。

2.实时监控与偏离预警：运输车辆一旦偏离核准路线或驶入禁行区域，监管平台将自动记录并实时预警，作为执法依据。

3.动态优化：平台可积累运输时间、流量等数据，未来在重大活动、极端天气或道路施工期间，可启动应急预案，临时优化并指派备用路线。

6.3.5应急保障与备用路线

为应对主干道临时交通管制、抢险维修或恶劣天气等突发情况，预先设定以下备用路线：

A线备用：乌拉斯台镇方向车辆，可经科蒙乡绕行至G578。

C线备用：南部片区车辆，在极端情况下可评估经新源县方向绕行的可行性（需跨区域协调）。

启动备用路线须经县环境卫生主管部门批准，并及时在监管平台更新信息。

通过以上规划，将形成“片区清晰、主干明确、监管智能、应急有备”的建筑垃圾运输网络，为尼勒克县建筑垃圾全过程闭环管理提供坚实的物流保障。

6.4设施、车辆与智慧管理

一、设施标准

（1）转运调配场：建设标准不低于《生活垃圾转运调配场技术规范》（CJJ47-2006）Ⅳ类，设置称重、除尘、除臭、渗滤液收集一体化设备。

（2）收集点：地面混凝土硬化≥20cm，四周设1.2m高围挡，顶部设雨棚，配备移动式雾炮机，粉尘浓度≤1.0mg/m³。

（3）暂存容器：采用高强度钢材或HDPE材质，容积6—12m³，箱体两侧设叉车插孔，顶部设液压开启盖，整体寿命≥8年。

二、车辆配置

（1）车型：8×4后卸式密闭车（20t级）20辆、6×2轻型密闭车（10t级）15辆、拖挂式集装箱车7辆、移动破碎筛分车4辆。

（2）技术参数：发动机国Ⅵ排放，货厢容积≥18m³，尾门密封压紧力≥2kN，车厢顶部液压盖开启角度≥90°，配备车载称重、视频监控、卫星定位。

（3）更新机制：建立“5年更新、10年淘汰”制度，将更新资金纳入县级财政年度预算。

三、智慧管理平台

（1）功能模块：电子联单、车辆调度、路线优化、实时称重、视频AI识别、公众查询、执法协同。

（2）数据共享：与自治区“固废监管平台”、县“智慧城管”平台互联互通，实现跨部门执法协同。

（3）考核机制：建立“运输企业星级评定”制度，每月对车辆密闭率、违规率、群众投诉率等6项指标打分，结果与特许经营费挂钩。

6.5实施计划与保障措施

一、实施步骤

2026—2030年：完善全县4座转运调配场、点建设改造、20辆密闭车采购（视实际需求建设3座车辆冲洗站）。

2028—2030年：镇级收集点全覆盖，乡村暂存点布设完成，移动破碎站试运营，资源化利用率达到56%。

2030—2035年：智慧平台一期上线，资源化利用率达到70%。

二、资金保障

结合《伊犁州尼勒克县建筑垃圾资源化再利用建设项目可行性研究报告（代项目建议书）》规划及本规划确认项目预算，可作如下申请：

中央及自治区专项资金80%（绿色低碳、“无废城市”）；

县级财政20%（车辆更新、设施运维）；

三、法规与监管

（1）出台《尼勒克县建筑垃圾管理条例》，明确产生者、运输者、处置者三方责任；

（2）城管、公安、交通、生态环境四部门联合执法，建立“日常巡查+随机抽查+飞行检查”机制；

（3）公众监督：设置“随手拍”微信小程序，举报线索1小时内核实、24小时内反馈。

四、宣传与教育

每年开展“建筑垃圾减量化宣传周”，进工地、进社区、进校园；

建立“绿色工地”评选，对源头减量、分类运输成效显著的工地授予流动红旗，给予信用加分。

通过以上体系化设计，尼勒克县将在2026年初步建立“布局合理、技术先进、全程监控、公众参与”的建筑垃圾收集运输体系，到2030年形成“源头减量化、收运密闭化、利用产业化、监管智慧化”的示范样板，为伊犁州乃至全疆提供可复制、可推广的经验。

七、建筑垃圾处理利用体系

尼勒克县地处天山经济带，近年来城市更新、交通基础设施、乡村振兴等项目同步推进，建筑垃圾年产生量逐年突破。现状以“填埋+简易回填”为主，资源化利用率较低，且存在场址分散、环保措施缺失、再生产品市场薄弱等突出问题。依据《尼勒克县城市总体规划（2015-2030）》《尼勒克县国土空间规划（2021-2035）》以及《伊犁州尼勒克县建筑垃圾资源化再利用建设项目可行性研究报告》（2026），本规划提出：到2030年建筑垃圾资源化利用率≥56%，2035年≥70%。

7.1处理设施规划

一、园区核心区功能分区

（1）综合管理区：综合楼、中控室、实验室、宣教中心；

（2）资源化处理区：固定式破碎筛分车间、磁选风选线、再生骨料仓、再生建材生产线（透水砖/砌块/水稳料）、装修垃圾精细分选车间；

（3）辅助工程区：机修库、车辆清洗站、消防泵房、初期雨水收集池；

（4）景观缓冲区：生态湿地、科教展示、光伏车棚、绿色廊道。

园区设计处理规模：近期100t/d，远期视需求扩建或升级改造，年最大处理能力150万吨。

二、处理工艺

建筑垃圾资源化产品包括再生细骨料、再生粗骨料、再生挡土砌块、再生透水砖、配筋砌块、再生混凝土等。建筑垃圾加工成干粉砂浆、机制砂、路缘石、再生烧结砖和调配回填土生产需用的骨料。工艺工段可将产品规格设计为细骨料（10mm以下）、粗骨料（10—20mm、20—30mm可根据实际需求调节）。

资源化利用处理含制砖厂，制砖工艺如下：

制砖工艺涉及配料、搅拌、成型、养护和质检等。通过多级破碎、筛分和分选工艺，产出不同粒径再生骨料（粗/细骨料），配备金属分离和轻物质去除装置得到可用骨料，进行制砖工艺。

（1）参考基础配方（以MU15标砖为例）：

| 材料 | 配比范围 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 再生骨料 | 75-85% | 粗细骨料按需级配 |
| 水泥 | 8-12% | 42.5级普通硅酸盐 |
| 水 | 6-8% | 精确控制水灰比 |
| 外加剂 | 0.5-1% | 早强剂/减水剂 |

（2）参考成型工艺：

强制搅拌：双轴搅拌机混合3-5分钟，确保物料均质化

高压成型：采用8-15MPa模压成型（透水砖用低频振动压实）

成型周期：15-25秒/块

自动码垛：机械手将砖坯码放至养护托板，码垛密度≥200块/托板

（3）参考养护工艺：

自然养护（常规工艺）：覆盖保湿膜养护7天，温度≥20℃，湿度≥90%

蒸汽养护（加速工艺）：8-10小时阶梯升温（50℃→80℃→恒温→降温）

抗压强度可达设计值的70%以上

- （4）制成标准，质量检测，按GB/T25177-2010标准检测：抗压强度：MU10-MU20；吸水率：≤12%；冻融循环：≥25次质量损失≤5%。

三、应急填埋区

按照《建筑垃圾处理技术标准》Ⅲ类场要求建设：单层复合防渗（GCL+1.5mmHDPE膜），渗滤液收集池≥500m³，设置垂直+水平导气系统，封场采用“排气层+防渗层+排水层+植被层”四步曲。填埋作业实现“分区、分层、单元、覆盖”四同步，日覆盖HDPE膜≥0.5mm或≥20cm黏土。

7.2资源化利用设施规划

一、再生建材产品体系

（1）再生骨料：Ⅰ类（0-5mm）用于干混砂浆、生态砖；Ⅱ类（5—10mm）用于透水混凝土、水稳基层；Ⅲ类（10—31.5mm）用于道路基层、铁路道砟替代。

（2）再生砖/砌块：年产6000万块（折标砖），包含海绵城市透水砖、仿石PC砖、加气砌块、植草砖、路缘石等；产品执行《再生骨料地面砖和透水砖》（CJ/T400-2012）、《建筑垃圾再生骨料实心砖》（JG/T505-2016）。

（3）RDF燃料：装修垃圾可燃部分制成RDF颗粒，供应水泥厂、热电厂替代煤炭，年产能3万吨。

（4）再生土壤：渣土+脱水污泥+园林废弃物协同堆肥，年产营养土5万吨，用于戈壁生态修复、城市绿化。

二、设施设备配置

（1）固定生产线：

破碎筛分：颚破1×110kW、圆锥破2×160kW、立轴冲击破1×250kW；

分选：磁选机5台、风选机2台、光电分选机1套；

成型：全自动砌块成型机2套（德国技术）、码垛机器人2台；

配套：500t骨料仓、100t水泥仓、2×1500L双卧轴搅拌机、蒸汽养护窑2×60m。

（2）移动式设备：履带式移动破碎筛分站4套（含柴油动力、无线遥控），用于偏远拆迁现场及乡村。

（3）实验室：配备洛杉矶磨耗、压碎值、硫酸盐含量、氯离子含量、放射性等检测设备，确保再生骨料质量符合《混凝土用再生粗骨料》（GB/T25177-2010）Ⅱ类以上。

三、市场应用与政策激励

政府投资项目：在同等条件下强制使用≥20%再生骨料或再生砖，纳入招投标评分；

绿色采购：建立“尼勒克县绿色建材产品库”，对入库产品给予3%—5%价格补贴；

税收优惠：享受国家资源综合利用增值税即征即退50%，所得税减按90%计；

金融支持：设立“绿色建材发展基金”，提供贴息贷款、设备租赁；

四、资源化利用产出标准

按《建筑废弃物再生工厂设计标准》（GB51322-2018）中的资源化水平进行建设。将建筑垃圾、装修垃圾制成再生骨料后外售处理。

| 建筑垃圾利用厂资源化水平分类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工艺系统配置 | I类 | Ⅱ类 | ⅢI类 |
| 预处理系统 | ● | ● | ● |
| 分选分离系统 | ● | ● | ● |
| 破碎筛分系统 | ● | ● | ● |
| 再生道路无机混合料生产系统 | ◎ | ◎ | ○ |
| 再生干混砂浆系统 |  |  | ○ |
| 再生砌块生产系统 |  |  | ○ |
| 再生无机混合料系统 | ● | ● | ○ |
| 信息化与自动化 | ● | ● | ○ |
| 骨料整形系统 | ● | ○ | ○ |
| 再生建筑微粉系统 | ● | ○ | ○ |
| 原料与中间产品输送系统 | ● | ○ | ○ |
| 注：●表示必备；○表示可选；◎表示至少三选一 |  |  |  |

五、资源化利用设施布局要求

依据《建筑废弃物再生工厂设计标准》（GB51322-2018），明确建筑垃圾资源化利用设施选址要求。

厂址选择宜靠近建筑废弃物的供应区域，且应对建设规模、物流、供电、供水、企业协作条件、场地现有设施、环境保护等因素进行综合技术经济比较后确定。工厂分期建设时，应统筹规划、分期实施。规划时应兼顾近期与远期设施布置衔接，并应合理利用土地。厂址选择除应根据远期规划要求与城市建设特点，满足近期处置功能与模块设计所需的场地面积，还应留有发展的余地。厂址应位于城镇和居住区全年最小频率风向的上风侧。厂址不应选在窝风地段。厂址应选择在土石方开挖工程量少、工程地质和水文地质条件较好的地带，并应避开山洪、滑坡、泥石流等地质灾害易发地段。

六、资源化利用设施规模和市场化运作

尼勒克县建筑垃圾资源化利用处理厂于近期与消纳场一起建设，拟位于尼勒克县乌赞镇S315附近，占地面积50亩（含应急填埋场）。推进建筑垃圾处理产业化发展和市场化运作，引入竞争机制，鼓励采用特许经营模式实施。

7.3末端兜底与应急处置体系

为应对建筑垃圾非法倾倒、收运处置设施突发故障、自然灾害等紧急情况，确保在任何情况下县域环境安全与公共秩序不受严重影响，特建立本末端兜底与应急处置体系。该体系坚持“预防为主、平急结合、快速响应、有效处置”的原则，是建筑垃圾常态化管理体系的重要补充和底线保障。

7.3.1应急情景定义与分级

1.一级（重大）应急情景：

发生大规模建筑垃圾跨区域非法倾倒、大规模偷排至河道或基本农田等环境敏感区的事件。

县级建筑垃圾资源化处理中心因重大故障、事故或不可抗力（如地震、特大洪水）导致完全停运超过72小时。

因重大活动或突发事件，产生远超常规处理能力的突发性大量建筑废弃物（如应急拆除工程）。

2.二级（一般）应急情景：

乡镇转运调配场或主要收集点因设备故障、管理问题导致垃圾严重积压，影响正常生活生产秩序。

发现中、小规模的非法倾倒点，具有潜在环境污染风险。

运输过程中发生严重交通事故导致建筑垃圾大规模泄漏。

7.3.2组织指挥与职责分工

1.应急指挥部：在县政府的统一领导下，由县环境卫生主管部门牵头，联合自然资源、生态环境、公安、交通运输、水利、应急管理及事发地乡镇政府，成立临时应急指挥部，负责重大应急事件的决策、指挥与协调。

2.执行与协作单位：

环境卫生主管部门：负责技术指导、应急队伍调度、应急场地启用及事后评估。

乡镇政府：负责辖区内事件的首次发现与报告，现场先期管控、群众协调及后期场地恢复。

生态环境部门：负责对非法倾倒、泄漏事件可能造成的水体、土壤污染进行监测与评估。

公安与交通部门：负责事故现场交通管制、治安维护及涉嫌犯罪案件的侦查。

7.3.3应急设施与兜底保障

为确保应急处置能力，规划设定以下兜底保障措施：

1.应急备用处置场地：在县域范围内，预先勘查并规划4处符合环保要求的应急填埋场。该场地选址应远离水源地、居民区，具备基本的地质稳定性和防渗条件，平时封场管理，仅在应急指挥部批准后启用，用于暂时存放无法及时资源化的建筑垃圾或非法倾倒物的清理物。

1.应急备用处置场地体系

规划在县域范围内，基于“分区响应、快速覆盖、环境安全”的原则，预先勘查并确定4处应急填埋场，形成完整的应急兜底网络。这些场地仅用于在应急状态下，暂时存放无法及时资源化利用的建筑垃圾或非法倾倒物的清理物。平时实行封场管理，严禁任何未经批准的物料进入。启用指令必须由县级应急指挥部正式下达。

（1）东部应急场址：乌拉斯台镇周边

区位与服务范围：该场址主要服务县域东部的乌拉斯台镇及相关区域。其设立旨在填补县级处理中心（位于县城）服务半径的末端空白，确保东部片区在遭遇突发事件（如极端天气导致交通中断、非法倾倒点急需清理）时，能够就近获得应急处置能力，实现应急响应的时效性与全覆盖。

环境与地理优势：选址倾向于乌拉斯台镇周边相对独立、远离集中居民点的区域。该片区处于县域上游地带，在选址勘查中需特别注重对周边草场及畜牧水源的保护。利用天然沟壑或低洼地带进行建设，可有效控制影响范围，并利用表层覆盖的天然土层作为基础防渗的有利条件。

勘查重点：需重点勘查评估场地与周边地表水体（如溪流、泉水）的水力联系，确保选址位于上述水体的汇水区之外或下游影响可控区域。详细查明地层岩性，评估天然隔水层的连续性与厚度。同时，必须进行洪水位与泥石流风险评估，确保场地不受山洪冲击。

（2）西部应急场址：苏布台东部或喀拉苏乡西部天然坑道

区位与服务范围：该场址主要服务县域西部的苏布台乡、喀拉苏乡及周边区域。选址于此，旨在为西部相对独立的地理单元提供快速响应的应急保障，避免跨区域长途运输带来的环境风险与处置延迟。

环境与地理优势：重点利用区域内存在的天然坑道，这能极大地减少土方工程量，降低对原始地貌的破坏，且天然坑道通常具有良好的视觉遮蔽性。该区域人口密度相对较低，对居民生产生活干扰小。

勘查重点：需对天然坑道的地质稳定性进行极高等级的详细勘察，重点查明是否存在石灰岩溶洞、采空区或活动性断层，彻底排除塌陷、渗漏等重大地质安全隐患。同时，需精确评估坑道的汇水面积，制定科学的雨水导排方案，防止坑道内积水引发次生环境问题。

（3）南部应急场址：木斯镇周边

区位与服务范围：该场址主要服务于县域南部的木斯镇区域。作为南部的应急支点，确保对该区域的快速覆盖，与东部、西部及县级中心共同构建无死角的县域应急响应网络。

环境与地理优势：木斯镇周边地域广阔，可选址空间较大。选址应优先考虑天然荒沟或低利用价值的荒地，避免占用优质草场。该区域相对独立，启用时对县域其他区域的环境影响极小。

勘查重点：需重点勘查评估场地水文地质条件，详细调查地下水位埋深及季节性变化规律，确保底层土壤具备足够的天然防渗性能。评估区域内的汇水路径，设计完善的截洪沟和排水系统。

（4）县级应急与综合保障中心：尼勒克县乌赞镇S315附近（含1座应急填埋场）

区位与服务范围：该中心位于乌赞镇S315省道附近，地理位置居中，交通极为便利。其核心功能是作为县域建筑垃圾资源化再利用的综合处理中心，并内设1座应急填埋场，作为全县的核心应急兜底保障设施。该应急填埋场不仅服务于县城及周边区域（尼勒克镇、乌赞镇等），更可在其他三处应急场址因特殊原因无法启用或能力不足时，承担起全域的终极兜底保障任务。

环境与地理优势：紧邻S315主干道，应急物流效率最高，便于大型运输车辆通达。选址在县级中心内，便于集中管理与环境监测。可共享中心的环保设施（如洗车台、地磅、管理用房）和专业运营团队，实现集约高效。

勘查重点：尽管位于规划的中心内部，仍需对应急填埋场区域进行独立、详细的地质勘察。重点查明地下水位、地基承载力、土质类别及渗透系数，确保满足应急填埋的环保要求。需与整个中心的防洪排涝系统统一规划，确保安全。

2.兜底保障管理措施

协议征用与动态维护：对于上述四处应急场址所占用的土地，由县城管部门牵头，与土地权属方（乡镇、村集体或牧民）签订土地应急征用协议，明确启用条件、补偿标准、复垦要求等。每年对场址现状进行一次现场巡查复核，确保未发生被非法占用、地质条件未发生重大变化。

应急预案与响应机制：将四处应急场址的启用条件和程序，明确写入《尼勒克县建筑垃圾污染环境防治专项应急预案》。建立严格的启用审批流程，必须由生态环境、自然资源、住建等部门联合评估，报请应急指挥部批准后，方可下达启用指令。

资金保障：在县级财政预算中设立“城乡环境应急保障专项资金”，用于支付应急场址的土地征用补偿、启用期间的环境监测、日常巡查维护以及封场后的生态修复等费用，确保兜底措施在经济上可行、在关键时刻能用。

2.应急物资与设备储备：建立县、乡两级应急物资储备清单。县级储备应包括大型挖掘机、装载机、防尘网、应急照明、围挡等；乡镇级储备基础围挡与警示标志。与本地工程企业签订应急设备租赁协议，确保大型机械可随时调用。

3.应急运输保障：建立由合规运输企业组成的应急运输车队名录，在应急状态下可被统一调度，确保垃圾清运能力。

7.3.4应急处置工作流程

1.监测、预警与报告：依托智慧监管平台、乡镇网格员巡查及公众举报（如设立有奖举报热线），建立多渠道监测网络。任何单位或个人发现上述应急情景，须立即向县环境卫生主管部门报告。

2.先期处置与启动响应：县主管部门接报后迅速研判，通知事发地乡镇政府进行先期控制（如设置警戒线、初步取证）。达到应急级别时，立即上报并建议启动相应级别应急响应。

3.应急实施与处置：应急指挥部统一指挥，各成员单位按职责开展行动。典型处置措施包括：

非法倾倒事件：现场勘查、证据固定→确定倾倒主体并追责→制定分类清理方案→安全转运至应急场地或处理中心→环境损害评估与修复。

设施故障事件：启动备用设备或技术抢修→启用应急备用处置场地→调整全县收运计划，分流至其他转运调配场→发布公众通知。

4.后期评估与恢复：应急状态结束后，对事件原因、处置过程、损失影响进行全面评估。追究相关责任方责任，落实生态修复和费用追偿。总结经验，修订应急预案，补充应急物资。

7.3.5监督与保障机制

1.预案管理与演练：制定《尼勒克县建筑垃圾污染环境防治应急预案》，并每两年至少组织一次部门联动应急演练，检验并完善响应机制。

2.资金保障：在县财政预算中设立建筑垃圾管理应急专项资金，用于应急事件处置、物资采购、场地维护及生态修复。

3.公众监督与参与：公开应急举报电话，对提供重大非法倾倒线索的举报人予以奖励，鼓励公众参与监督。

此体系的建立，标志着尼勒克县建筑垃圾管理具备了应对突发风险、维护环境安全的最后一道坚固防线，是实现全过程闭环管理和生态文明建设目标的关键组成部分。

一、应急填埋容量

容量计算依据

基础数据：依据本规划第4.2节，尼勒克县建筑垃圾日产生总量控制目标为100吨，年产生量约3.65万吨。

设计情景：按应对最不利情况——县级资源化处理中心因重大故障或灾害完全停运15-30天进行估算。在此期间，预计产生且无法就地应急处理的建筑垃圾需转运至应急场地暂存。

容量计算：

以停运15天计，需收纳垃圾量：100吨/日×15日= 1,500吨。

建筑垃圾经压实后，容重约为 1.4–1.8吨/立方米。

所需库容：1,500吨÷1.6吨/立方米≈ 940立方米。

考虑到应急状态下分类不彻底、堆放坡度等因素，需增加约20%的操作与安全余量，故单个应急场地设计有效库容建议为：1,100–1,300立方米。

推荐设计容量

建议规划的两处应急备用处置场地，每处设计有效填埋容量不小于1,200立方米。两处总应急容量约为2,400立方米，可满足全县在应急状态下约 20-25天 的建筑垃圾惰性残渣临时兜底需求。

重要说明

精准定位：该容量仅用于收存经分选后确实无法资源化利用的惰性废弃物以及非法倾倒物的清理物，严禁接收生活垃圾、危险废物。

防渗要求：尽管是应急使用，场地仍需按规范进行基底平整与简易防渗处理（如铺设足够厚度的粘土层或符合质量要求的HDPE膜），并设置渗滤液导排与收集设施，防止二次污染。

动态评估：此容量是基于当前预测的静态估算。建议在规划中期（2029年）结合建筑垃圾实际产生量及资源化水平的变化，对应急容量进行重新评估与调整。

二、应急处置机制

预警分级：根据“建筑垃圾处理设施故障、极端天气、重大活动”三类事件，划分Ⅰ-Ⅳ级响应；

应急队伍：园区运营公司+城管执法+交警+生态环境局，建立30人应急分队，配备移动破碎站、应急运输车10辆；

物资储备：防渗膜20000㎡、应急沙袋10000条、吸污车3辆、雾炮车2辆；

演练制度：每年组织综合演练1次、专项演练2次，确保2小时内完成集结、6小时内完成现场处置。

7.4运行管理与政策保障

一、组织体系

县级层面：尼勒克县建筑垃圾治理领导小组，下设办公室在县城管局；

运营主体：通过公开招标确定“投-建-营”一体化企业，授予30年特许经营权；

镇村层面：设立“镇级环卫所+村级信息员”网络，负责前端收集、信息上报、纠纷协调。

二、收费与补贴

项目按市场化运作，在运营期内，由特许经营者负责运营，政府有关职能部门负责行政监管，按照“产生者付费”的原则进行支付。运营期内特许经营者对建筑垃圾进行处置，获取相应处置收入及资源化利用再生产品销售收入。

收费制度：按产生量计费，建筑施工垃圾30元/t、拆除垃圾45元/t、装修垃圾55元/t，纳入工程造价；

补贴机制：对资源化产品按实际利用量给予20元/t奖励；对使用移动现场破碎减少外运的项目，给予5元/t运输差价补贴；

价格联动：每两年根据市场骨料价格波动调整一次。

三、激励政策

按照有关规定，落实财税扶持政策，结合实际加快研究建筑垃圾资源化利用项目建设、再生产品生产和使用等方面财政补贴政策，可通过以奖代补、贷款贴息等方式发挥财政资金的引导带动作用，对符合国家资源化利用鼓励和扶持政策的企业，要拓宽投融资渠道，完善金融支持政策，引导建筑垃圾资源化利用企业延伸产业链，参与建筑垃圾源头分类，中间运输、末端处置和利用全过程。

四、智慧监管平台

功能模块：电子联单、车辆轨迹、视频监控、质量溯源、公众举报、信用评价；

数据共享：对接自治区“无废城市”大数据中心、市“智慧城管”平台；

公众参与：微信小程序“尼勒克建筑垃圾随手拍”，24小时受理举报，核实后给予50—500元奖励。

五、保障措施

法规：2027年出台《尼勒克县建筑垃圾管理条例》，明确全过程管理要求；

资金：设立“建筑垃圾资源化基金”，每年财政列支，用于设施维护、技术升级、应急兜底；

人才：与相关技术学院共建“绿色建材实训基地”，每年培训技术工人；

考核：建立“镇街—部门—企业”三级考核体系，资源化利用率、非法倾倒次数、投诉办结率等纳入县政府绩效考核。

结语

通过“三级分类+全链条资源化”工艺路线、“智慧监管+市场激励”运行模式，尼勒克县将在2030年形成“源头减量—分类收集—资源化利用—安全消纳”闭环体系，2035年建成自治区级建筑垃圾资源化利用示范市，为天山经济带乃至西北地区提供可复制的“尼勒克样板”。

八、污染环境防治管控规划

8.1管控重点空间

污染环境防治管控重点区域主要包括尼勒克县公共服务中心、商业中心、历史文化街区、风景名胜区等城市重要节点以及生态保护红线。

污染环境防治管控重点场所主要为建筑垃圾转运分拣站、建筑垃圾消纳场及建筑垃圾资源化利用处理站。

8.2管控措施

建筑垃圾污染防控措施包含：水土流失、地质灾害防治管控措施、大气环境保护措施、噪声环境保护措施、水环境保护措施、土壤环境保护措施、生态保护修复措施以及安全生产预防措施；

一、水土流失、地质灾害防治管控措施

根据有关加强水土保持、地质灾害的法律法规及相关标准和技术规范，应采取相应的水土保持、地质灾害措施。

二、大气环境保护措施

控制管理施工工地、建筑垃圾转运分拣站、建筑垃圾消纳场与资源化利用中心扬尘污染。建筑垃圾收运应实行密闭化管控，所有车辆均采用尾气排放达标产品，减少废气排放。建筑垃圾消纳场周围需设置围堰防风抑尘，同时对平台垃圾及时洒水碾压从而减少扬尘。建筑垃圾资源化利用中心物料输送设备与设施必须采用全封闭设计，进料端及出料端必须设置收尘及降尘装置，粉尘排放应符合环保要求。

三、水环境保护措施

建筑垃圾消纳场选址不应设在地下水集中供水水源地及补给区，洪泛区和泄洪道，应该避开淤泥区、密集居住区，距居民居住区或人畜供水点500米以外。建筑垃圾消纳场应建设渗滤液导排系统，避免渗滤液下渗污染环境。场站产生的滤液应进行检测和监测。建筑垃圾资源化利用中心应采用雨污分流排水系统，生产废水和生活污水宜分流达标后排放。

四、噪声环境保护措施

施工单位应当按规定制定噪声污染防治实施方案，采取有效措施，减少振动、降低噪音，噪声监测点布置宜与扬尘监测点布置位置相结合，在施工过程中选用低噪声施工设备，并采取有效的减振、隔声等措施；合理进行施工总平布置，充分利用施工场地的距离衰减作用减轻噪声影响，确保施工噪声在场界处达标排放。

五、土壤环境保护措施

建筑垃圾消纳场应实行源头分类，禁止所有工业固废、有毒有害废弃物等入场或直接消纳，避免污染物经雨水下渗造成土壤污染；同时应做好消纳区及其周边雨水导排，绿化美化场内生产区与管理区、道路两侧等区域绿化带，逐步恢复植被，减少消纳区雨水下渗。

六、生态保护修复措施

封场后生态恢复技术措施包含：边坡整治、土壤保护与恢复、植被保护与恢复。封场后的管理和利用应该符合下列要求：

（1）填埋场封场后应继续进行渗沥液导排和处理、填埋气体导排、环境与安全监测等运行管理，直至填埋体达到稳定。

（2）填埋场封场后宜进行水土保持的相关维护工作。

（3）填埋场封场后的土地利用前应做出场地稳定化鉴定、土地利用论证，并经环境卫生、岩土、生态环境等部门鉴定。

七、安全生产预防措施

各类建筑垃圾处置设施的安全生产预防控制应符合以下要求：

（1）填埋场作业过程的安全卫生管理应符合现行国家标准《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801的有关规定。

（2）从事建筑垃圾收集、运输、处理的单位应对作业人员进行劳动安全卫生保护专业培训。

（3）建筑垃圾处理工程应按规定配置作业机械、劳动工具与职业病防护用品。

（4）应在建筑垃圾处理工程现场设置劳动防护用品贮存室，定期进行盘库和补充；应定期对使用过的劳动防护用品进行清洗和消毒；应及时更换有破损的劳动防护用品。

（5）建筑垃圾处理工程应设道路行车指示、安全标志及环境卫生设施设置标志。

（6）建筑垃圾收集、运输、处理系统的环境保护与安全卫生除满足以上规定外，尚应符合国家现行相关标准的规定。

（7）建筑垃圾堆放、堆填、填埋处置高度和边坡应符合安全稳定要求。

（8）建筑垃圾处理工程现场的劳动卫生应按现行国家标准《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002、《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801的有关规定执行，并应结合作业特点采取有利于职业病防治和保护作业人员健康的措施。

九、信息化管理规划

一、信息化管理平台构建目标

利用互联网+技术，建设统一的建筑垃圾县级监管平台，初步实现从建筑垃圾的产生、收集、运输、处理的全过程闭合式监控管理，实现跨职能部门的联审联批，并实现监管状况实时数据上报联动机制，同时提供地方政策法规、行业资讯、技术应用的发布和管理。

二、信息化管理模式规划

建筑垃圾全过程信息化管理系统需要建立综合管理与循环利用信息共享平台，平台内包含6个不同功能的信息管理子系统，包括建筑垃圾源头信息管理系统、建筑垃圾减量调配信息系统、建筑垃圾分类处置信息管理系统、建筑垃圾运输信息管理系统、建筑垃圾资源化利用信息管理系统和建筑垃圾消纳处置场所信息管理系统。

三、信息化管理空间规划

结合建筑垃圾转运分拣站、建筑垃圾资源化利用厂和消纳场的规划布置，建设不同等级和不同功能的信息化管理系统，设置城区综合管理服务中心、尼勒克县建筑垃圾资源化利用中心。重点监控区域为建筑垃圾转运分拣站、建筑垃圾资源化利用厂和消纳场周边，防止出现污染或其他事故出现。重点监控路线为城区规划范围内居民主要居住区域，禁止建筑垃圾运输车辆在这些路线进行运输。

十、规划保障措施

10.1建立工作机制

一、加强制度建设，健全监督管理体系

完善有关奖惩措施，深化城市建筑垃圾产生、运输、消纳以及循环利用等方面的监督管理。

二、加强组织领导，落实部门责任制

将建筑垃圾治理和资源化利用量纳入年度计划和重点工作清单，建立工作协调机制，组织协调各级建筑垃圾治理工作，统筹推进建筑垃圾处理项目建设、日常监管及综合利用，协调推进建筑垃圾管理及资源化利用工作。

成立尼勒克县建筑垃圾治理工作领导小组，负责组织协调全市区域建筑垃圾治理及试点工作，统筹推进尼勒克县建筑垃圾处理项目建设、日常监管、综合利用等问题。

10.2加强政策扶持

政府要成立专门机构，建立和完善相关法规，强化管理，加强规划引导，给予政策优惠，依靠社会力量和科技支撑，遏制城市大拆大建，在规划配套、落实选择、组织保证的前提下，通过政策导向引领公众参与。

10.3加强要素保障

一、加强土地保障

市自然资源和规划局配合做好该专项规划与国土空间规划、详细规划衔接工作，在土地出让和审批中明确相关设施的配置要求。

二、落实资金保障

继续加大公共财政投入力度，积极争取和利用各级财政优惠政策和资金，大力支持建筑垃圾处置及资源化利用项目建设，提高资金使用效率；创新投融资方式，鼓励金融机构积极参与，推动绿色金融债券、政策性银行专项贷款等支持项目建设，探索项目收益权、特许经营权等质押融资担保。

三、夯实技术基础保障

加强建筑垃圾管理与资源化利用新技术、新工艺、新材料、新设备的研发，支持相关技术标准、课题的研究和编制。鼓励装备制造企业加大新型建筑垃圾收集、运输和资源化利用成套装备研发，促进装备制造业发展。充实建筑垃圾治理岗位专业技术人员或管理人员，建立一线作业人员的作业技能培训、作业资格认证、等级评定等制度，保障人员专业操作技能，提高专业化水平。

规划将建筑垃圾资源化纳入循环经济管理，推行分层次的建筑垃圾集中处理制度，将建筑垃圾的减量化与资源化利用纳入招投标体系中，建设便捷高效的数字信息平台，加强对建筑垃圾处置场所运营期间和封场之后的环境质量影响评价、监控。

10.4建立监管机制

一、建立建筑垃圾综合管理平台

运用大数据、物联网、云计算、人工智能等技术手段，建立尼勒克县建筑垃圾综合管理平台，结合尼勒克县城层面及州级、省级层面的建筑垃圾全过程信息化管理的发展，并入尼勒克县数字化城市管理监督指挥中心平台，进行升级提升建设。

二、加强公众参与保障

应建立和完善公众参与制度，积极发动、组织引导群众参与管理监督工作，形成广泛的群众基础，涉及群众利益的规划、决策和项目，应充分听取群众的意见，及时公布项目建设重点内容，保障公民知情权、参与权和监督权。

三、健全指导考核评价机制

定期对建筑垃圾管理及资源化利用工作进行综合评估，严格按照相关规定及要求进行评估。

11.附图（项目建设区域位置）